АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2023 года № 50

с. Красноборск

Об утверждении плана мероприятий

по борьбе с борщевиком Сосновского

на период 2023-2025 годов на территории

муниципального  образования

«Красноборский муниципальный район»

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район» сорного растения – борщевика Сосновского, администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на период 2023-2025 годов на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».

Глава муниципального образования                                                   Е.А. Вяткин

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

от 02.02.2023 № 50

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на период 2023-2025 годов

на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

| № п/п | Мероприятие | Объем работ, га | Срок исполнения | Особенности проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обследования территорий (инвентаризация) |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обследования территорий в границах МО «Красноборский муниципальный район», заросших борщевиком Сосновского | 947390 га | Январь 2023 | Составление реестра земельных участков, включая картографический материал о распространении борщевика Сосновского | Администрация МО «Красноборский муниципальный район», администрации сельских поселений |
| 1.2 | Информирование юридических и физических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Постоянно в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет администрации МО «Красноборский муниципальный район» и администраций сельских поселений, на иных информационных ресурсах, распространение наглядной агитации |  |
| 2. | Мероприятия, проводимые на земельных участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, а также государственной собственности до разграничения |  |  |  |  |
| 2.1 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) | По итогам обследования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения гербицидов | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» |
| 2.2 | Агротехнические методы в сочетании с механическими методами борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | На земельных участках, где запрещено применение химических методов | Май-сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев, выкашивание, подрезание корней на глубину 10-20 см, срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» |
| 3. | Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на территориях общего пользования |  |  |  |  |
| 3.1. | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | По итогам обследования | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см, их выдергивание из земли, срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | Администрации сельских поселений в рамках благоустройства территорий населенных пунктов (по согласованию), администрация МО «Красноборский муниципальный район» в придорожных полосах отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в придорожных полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения (по согласованию) |
| 3.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) | По итогам обследования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения гербицидов |  |
| 4. | Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, иных правах |  |  |  |  |
| 4.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | По итогам обследования | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см, их выдергивание из земли, выкашивание | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 4.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) | По итогам обследования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения гербицидов |  |
| 5. | Мероприятия, проводимые на земельных участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, иных правах |  |  |  |  |
| 5.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | По итогам обследования | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см, их выдергивание из земли, срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 5.2 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | По итогам обследования | Май-сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев |  |
| 5.3 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) | По итогам обследования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения гербицидов |  |
| 6. | Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.) на земельных участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, иных правах |  |  |  |  |
| 6.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | По итогам обследования | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней на глубину 10-20 см, их выдергивание из земли, срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | Правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 6.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами) | По итогам обследования | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения гербицидов |  |