АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2022 г. № 889

с. Красноборск

О внесении изменений в муниципальную

программу «Программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры в

Красноборском муниципальном районе (2020-2030 годы)»

Руководствуясь Положением о муниципальных программах муниципального образования «Красноборский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 14.09.2021 года № 595, администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»                           п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020-2030 годы)», утверждённую постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 28.07.2020      № 416, с изменениями от 17.11.2020 № 674, от 06.07.2021 № 460, от 05.10.2021 № 723, от 23.11.2021 № 874, от 01.04.2022 № 210, от 28.04.2022 № 326, от 12.07.2022 № 535 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 148724719,79 рублей, в том числе средств: бюджета муниципального района – 50197959,79 рублей; областного бюджета – 12396760,00 рублей; федерального бюджета - 0 рублей; внебюджетные средства - 86130000,00 |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».

Временно исполняющий обязанности

главы муниципального образования                                    С.Д. Загрийчук

| Приложение № 2 к муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего, руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, руб. | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. | 2028 год, руб. | 2029 год, руб. | 2030 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по программе | итого | 148724719,79 | 9050,00 | 9664,6495 | 11407403,62 | 5559666,67 | 20243000,00 | 28650000,00 | 11800000,00 | 21200000,00 | 27100000,00 | 2000000,00 | 2050000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50197959,79 | 3600,00 | 6237,8895 | 4407403,62 | 3559666,67 | 2743000,00 | 12300000,00 | 1600000,00 | 1700000,00 | 10000000,00 | 2000000,00 | 2050000,00 |
|  | Областной бюджет | 12396760,00 | 4000,00 | 2696,76 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 86130000,00 | 1450,00 | 730,00 | 1300000,00 | 2000000,00 | 17500000,00 | 16350000,00 | 10200000,00 | 19500000,00 | 17100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие №1 Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | итого | 16000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 16000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 2 Работы связаные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | итого | 13880855,50 | 1700,00 | 3717,5235 | 1313332,00 | 2000000,00 | 2500000,00 | 1350000,00 | 700000,00 | 500000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3600855,50 | 600,00 | 2987,5235 | 13332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 10280000,00 | 1100,00 | 730,00 | 1300000,00 | 2000000,00 | 2500000,00 | 1350000,00 | 700000,00 | 500000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 3 Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | итого | 38500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 19000000,00 | 17000000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 38500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 19000000,00 | 17000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 4 Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | итого | 6000526,00 | 2500,00 | 3010,526 | 490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2303766,00 | 1500,00 | 313,766 | 490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 3696760,00 | 1000,00 | 2696,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 5 Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | итого | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 53000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 53000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 6 Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | итого | 7166666,67 | 0,00 | 0,00 | 6350000,00 | 816666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1466666,67 | 0,00 | 0,00 | 650000,00 | 816666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 7 Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления и приобритение контейнеров ТКО на территории МО "Красноборский муниципальный район" | итого | 6444264,10 | 4000,00 | 1170,00 | 784264,10 | 370000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3444264,10 | 1000,00 | 1170,00 | 784264,10 | 370000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 3000000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 8 Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | итого | 22000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 7000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 22000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 7000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 9 Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | итого | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 10 Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | итого | 4213307,82 | 0,00 | 464,9 | 1048407,82 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 4213307,82 | 0,00 | 464,9 | 1048407,82 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 11 Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | итого | 500000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 500000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 12 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | итого | 8268363,80 | 0,00 | 1301,70 | 982663,80 | 1542000,00 | 1542000,00 | 1000000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 8268363,80 | 0,00 | 1301,70 | 982663,80 | 1542000,00 | 1542000,00 | 1000000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 13 Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | итого | 350000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 350000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 14 Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | итого | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 15 Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | итого | 9285735,90 | 0,00 | 0,00 | 385735,90 | 800000,00 | 1050000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1250000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 9285735,90 | 0,00 | 0,00 | 385735,90 | 800000,00 | 1050000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1250000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |