Утверждена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  постановлением администрации

МО «Красноборский муниципальный район»

от 15 ноября 2016 г. № 480

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

«Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе

(2017 – 2020 годы)»*

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования «Красноборский муниципальный район»

«Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)»*

__________________________________________________________________________

* - здесь и далее по программе подразумевается реализация мероприятий программы только в части муниципальных образований поселений, по которым исполнение полномочий по вопросам содержания жилищного фонда,  возложено на уровень муниципального района на дату утверждения программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Красноборский муниципальный район» ««Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства администрации МО «Красноборский муниципальный район». |
| Участники муниципальной программы | - Администрации муниципальных образований поселений при заключении соглашений о передаче полномочий (далее – администрация поселения); - подрядные организации, управляющие компании непосредственные исполнители ремонтных работ (далее – организации) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Не предусматриваются |
| Цели муниципальной программы | Улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений, создание комфортных условий для проживания населения в муниципальных квартирах многоквартирных домов (далее – МКД), снижение уровня аварийности общего имущества МКД, а именно: общедомовые сараи, общественные колодцы, места сбора твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), выполнение работ для поддержания аварийного жилого фонда, жители которого не расселены, расходы на снос и реконструкцию аварийного жилого фонда. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение уровня аварийности общего имущества МКД: - ремонт колодцев, общедомовых сараев, мест сбора ТКО. 2. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений: - выполнение работ капитального характера по муниципальным жилым помещениям как находящимся в найме, так и пустующим. 3. Поддержание технического состояния аварийных МКД не расселённых на дату реализации программных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 - 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы 2017г.- 1037 тыс. руб. 2018г.- 990 тыс. руб. 2019г.- 860 тыс. руб. 2020г.- 840 тыс. руб. |