Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  | тыс. м 2 | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| 2. Общая площадь содержания автомобильных дорог | тыс. м 2 | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| 3. Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог  | тыс. м 2 | 150 | 150 | 0 |  |
| 4. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров | кол-во маршрутов | 5 | 5 | 0 |  |
| 5. Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | тыс. руб. | 90,00 | 34,00 |  |  |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)»

 (указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования  | Функциональная классификация расходов  |  Объем финансирования, тыс. рублей  |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт)  |
| Бюджет области | 800 0409 16200S812Д 244  | 3205,25 | 3205,25 | 3205,25 |
| Бюджет области | 800 0409 16200S875Д 244 | 16723,180 | 16723,180 | 16639,5641 |
| Бюджет района | 800 0408 1630083010 244 | 3185,00 | 3185,00 | 3185,00 |
| Бюджет района | 800 0408 1630083030 244 | 90,00 | 90,00 | 34,00 |
| Бюджет района | 800 0409 161008020Д 111 | 378,00 | 378,00 | 377,90448 |
| Бюджет района | 800 0409 161008020Д 112 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| Бюджет района | 800 0409 161008020Д 119 | 113,00 | 113,00 | 112,91917 |
| Бюджет района | 800 0409 161008020Д 244 | 337,50 | 337,50 | 336,005 |
| Бюджет района | 800 0409 162008302Д 244 | 17953,36707 | 17953,36707 | 14908,27343 |
| Бюджет района | 800 0409 16200S812Д 244 | 177,772 | 177,772 | 177,772 |
| Бюджет района | 800 0409 16200S875Д 244 | 3304,58 | 3304,58 | 3288,0571 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятий  | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. м2 | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Приобретение ГСМ | Общее количество приобретаемых ГСМ (литров) | л. | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляемые муниципальным районом | Общая площадь автомобильных дорог по которым выполнены работы по содержанию | тыс. м2 | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Общая площадь планируемых к ремонту автомобильных дорог | тыс. м2 | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Общее количество планируемых муниципальных маршрутов | кол-во маршрутов | 5 | 5 |  |  |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | Общее количество планируемых муниципальных маршрутов | кол-во маршрутов | 5 | 5 | 0 |  |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  мероприятия  |  Источник финансирования |  Объем финансирования  |
|  план  | факт |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)» | Итого | 45496,44907 | 42293,54528 |
| Местный бюджет | 25568,01907 | 22448,73118 |
| Областной бюджет | 19928,43 | 19844,8141 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 520,30 | 519,62865 |
| Местный бюджет | 520,30 | 519,62865 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Приобретение ГСМ | Итого | 337,00 | 336,00 |
| Местный бюджет | 337,00 | 336,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляемые муниципальным районом  | Итого | 41364,14907 | 38218,91663 |
| Местный бюджет | 21435,71907 | 18374,10253 |
| Областной бюджет | 19928,430 | 19844,8141 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Итого | 3185,00 | 3185,00 |
| Местный бюджет | 3185,00 | 3185,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | Итого | 90,00 | 34,00 |
| Местный бюджет | 90,00 | 34,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=0,88;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=87,6

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=92,96 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=93,4 %

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красноборского района (2017 – 2020 годы)» признается высокой эффективности.