Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе

(2017 – 2020 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общая площадь резервного муниципального жилого фонда | м 2 | 50 | 50 | 0 |  |
| 2. Общий уровень аварийности оборудования муниципальных жилых помещений | % | 40 | 40 | 0 |  |
| 3. Количество граждан, состоящих в очереди на получение муниципальных жилых помещений по договорам социального найма | чел. | 61 | 61 | 0 |  |
| 4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов | ед. | 2 | 2 | 0 |  |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных

жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Бюджет района | 800 0501 1300083510 244 | 5,58296 | 5,58296 | 4,91696 |
| Бюджет района | 801 0501 1300083510 244 | 2431,5993 | 2431,5993 | 2266,19553 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных

жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Взносы на капитальный ремонт, оплата содержания общего имущества многоквартирных домов | Оплата взносов на капитальный ремонт по утверждённым тарифам в зависимости от площади муниципальных жилых помещений, оплата расходов доставки счетов-квитанций за найм жилых помещений. | тыс. руб. | 2431,5993 | 2266,19553 | 165,40377 | Снижение оплат по выведенным из программы капитального ремонта домов |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы " Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)" | Итого | 2437,18226 | 2271,11249 |
| Местный бюджет | 2437,18226 | 2271,11249 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оплата содержания мест общего пользования по пустующим муниципальным квартирам в многоквартирных домах. | Итого | 5,58296 | 4,91696 |
| Местный бюджет | 5,58296 | 4,91696 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт по утверждённым тарифам в зависимости от площади муниципальных жилых помещений, оплата расходов доставки счетов-квитанций за найм жилых помещений. | Итого | 2431,5993 | 2266,19553 |
| Местный бюджет | 2431,5993 | 2266,19553 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=93,19

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=93 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=95,5 %

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)" признается высокой эффективности.