- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО "Красноборский муниципальный район" на 2014-2020 годы"

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от несанкционированных свалок (нарастающим итогом) | га | 0,2 | 1,6 | +1,4 | Увеличение финансирования |
| 3. Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Доля населения МО "Красноборский муниципальный район", вовлеченного в процесс экологического просвещения (нарастающим итогом) | % | 23 | 76 | +53 | Повышение эффективности работы по экологическому просвещению |
| 5. Протяженность берегоукрепления на р. Уфтюга в районе н.п. Березонаволок | км | 0 | 0 | 0 | Направлено ходатайство в министерство природных ресурсов и ЛПК АО |
| 6. Создание, содержание, эксплуатация мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов | единиц | 20 | Создана 61 площадка временного складирования ТКО. Содержатся и эксплуатируются 75 площадок временного складирования ТКО и одно место накопления ТКО | +41 | Увеличение финансирования |
| 7. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского района | га | 100 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2014-2020 годы"

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Областной бюджет | 800060510000S6650244002 | 368 383,10 | 368 383,10 | 368 382,05 |
| 2. Областной бюджет | 800060510000S6740244002 | 2 667 543,48 | 2 667 543,48 | 2 667 543,48 |
| Итого: |  | 3 035 926,58 | 3 035 926,58 | 3 035 925,53 |
| 3. Бюджет района | 80006051000081550244003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Бюджет района | 80006051000081560244003 | 1 334 991,22 | 1 334 991,22 | 1 334 991,22 |
| 5. Бюджет района | 80006051000081570244003 | 310 000,00 | 310 000,00 | 298 375,00 |
| 6. Бюджет района | 800060510000S6650244003 | 65 008,78 | 65 008,78 | 65 008,60 |
| 7. Бюджет района | 800060510000S6740244003 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Итого: |  | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 2 898 374,82 |
| Всего: |  | 5 945 926,58 | 5 945 926,58 | 5 934 300,35 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2014-2020 годы" по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Реконструкция полигона ТБО и ЖБО в с. Красноборск. Захоронение отходов. | Показатель 1 | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2. Организация пунктов сбора ртуть содержащих отходов от населения. | Показатель 1 | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3. Обустройство площадок для временного складирования отходов и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории. | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ТКО, | шт. | 60 | 61 | +1 | Увеличение финансирования |
| 3.1. Содержание и эксплуатация мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | Поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления | шт. | 14 | 75 | +61 | Увеличение финансирования |
| 4. Проведение эколого - практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности. | Проведение мероприятий | шт. | 12 | 12 | 0 |  |
| 5. Разработка и реализация проекта «Укрепление левого берега р. Уфтюга». | предотвращение негативного воздействия паводковых вод | руб. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 6. Заключение договоров с организациями на проведение механических методов борьбы с борщевиком (дискование, вспашка, скашивание) | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населённых пунктов; сохранение экосистемы антропогенных и природных ландшафтов | га | 100 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2014-2020 годы" по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 5 945 926,58 | 5 934 300,35 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 910 000,00 | 2 898 374,82 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 035 926,58 | 3 035 925,53 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Реконструкция полигона ТБО и ЖБО в с. Красноборск. Захоронение отходов. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Организация пунктов сбора ртуть содержащих отходов от населения. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Обустройство площадок для временного складирования отходов и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории. | Итого | 4 577 500,0 | 4 565 873,77 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 910 000,0 | 1 898 374,82 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 667 500,0 | 2 667 498,95 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. Содержание и эксплуатация мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | Итого | 1 368 400,0 | 1 368 400,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 368 000,0 | 368 000,0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности. | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Разработка и реализация проекта «Укрепление левого берега р. Уфтюга». | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Заключение договоров с организациями на проведение механических методов борьбы с борщевиком (дискование, вспашка, скашивание) | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Оценка эффективности муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, вопроизводство и использование природных ресурсов

на территории МО "Красноборский муниципальный район"

на 2014-2020 годы" по итогам 2020 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 75х0,34+75х0,33+99,8х0,33=83,18 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=34Χ100%=75% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ΚΠι=34=0,75

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=34×100%=75%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМΙ=34=0,75

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=5934300,355945926,58×100%= 99,8%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 83,18% (средний уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО, ЧС

и экологической безопасности                                                                   С.Н. Колодников