Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда | тыс.кв. метров | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 2. Снос аварийных многоквартирных домов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 3. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Ввод жилья, в том числе: | тыс. кв.метров | 7053,2 | 7053,2 | 0 |  |
| 4.1. многоквартирный жилой фонд | тыс. кв.метров | 1000.0 | 1000.0 |  |  |
| 4.2. индивидуальный жилой фонд | тыс. кв.метров | 6053,2 | 6053,2 |  |  |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании

«Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| областной бюджет | 800 0501 110F367484 412 | 219,49085 | 219,49085 | 210,49340 |
| областной бюджет | 801 0501 110F367484 853 | 454,37037 | 454,37037 | 454,37037 |
| районный бюджет | 800 0501 1100080320 412 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| районный бюджет | 800 0501 110F36748S 412 | 11,55215 | 11,55215 | 11,07860 |
| районный бюджет | 800 0501 1100080310 414 | 298,500 | 298,500 | 0 |
| районный бюджет | 800 0501 1100080320 853 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| районный бюджет | 800 0501 110F36748S 853 | 23,91423 | 23,91423 | 23,91423 |
| районный бюджет | 800 0501 1100080310 414 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 800 0501 1100083510 244 | 241,000 | 241,000 | 181,000 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 110F367483 412 | 11321,107 | 11321,107 | 10857,028 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 110F367483 853 | 23435,9454 | 23435,9454 | 23435,9454 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании

«Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда | МКД по ул. Гагарина, 20; по ул. Свердлова, 54; по ул. Свердлова, 56 | тыс. кв.м. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании

«Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы» | Итого | 37220,88 | 36388,83 |
| Местный бюджет | 1789,96638 | 1430,99283 |
| Областной бюджет | 673,86122 | 664,86377 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 34757,0524 | 34292,9734 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда | Итого | 37220,88 | 36388,83 |
| Местный бюджет | 1789,96638 | 1430,99283 |
| Областной бюджет | 673,86122 | 664,86377 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 34757,0524 | 34292,9734 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=97,76 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=99,2 %

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы» признается высокой эффективности.