- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития

систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населенных пунктов имеющих сеть автомобильных дорог | % | 98 | 98 | 0 |  |
| Площадь жилых помещений МКД введенных в эксплуатацию | кв. м. | 1514,9 | 1514,9 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий профилактики правонарушений участников дорожного движения | ед. | 15 | 15 | 0 |  |
| Доля автомобильных дорог находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,35 | 0,35 | 0 |  |
| Доля населенных пунктов обеспеченных транспортной инфраструктурой | % | 38,8 | 38,8 | 0 |  |
| Количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля снижения аварийного жилого фонда | % | 4,7 | 4,7 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий профилактики правонарушений участников дорожного движения | ед. | 15 | 15 |  |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 331 843 213,44 | 331 843 213,44 | 265 010 385,10 |
| областной бюджет | 800 0408 1610076800 244 | 1 488 240,00 | 1 488 240,00 | 1 488 240,00 |
| областной бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 5 369 708,01 | 5 369 708,01 | 5 369 708,01 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S812Д 244 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S812Д 414 | 1 985 500,00 | 1 985 500,00 | 1 985 500,00 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 412 | 54 150,00 | 54 150,00 | 36 100,00 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 3 650 850,00 | 3 650 850,00 | 2 728 759,78 |
| областной бюджет | 800 1003 162F367484 322 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 573 593,91 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 412 | 0 | 0 | 1 900,00 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 0 | 0 | 143 618,90 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 111 | 417 904,00 | 417 904,00 | 417 864,10 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 112 | 16 925,00 | 16 925,00 | 15 174,26 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 119 | 124 229,00 | 124 229,00 | 124 043,58 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 244 | 616 225,00 | 616 225,00 | 523 666,16 |
| районный бюджет | 800 0408 1610083010 244 | 1 237 572,99 | 1 237 572,99 | 1 217 908,82 |
| районный бюджет | 800 0409 161008302Д 243 | 1 694 925,00 | 1 694 925,00 | 780 000,00 |
| районный бюджет | 800 0409 161008302Д 247 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 064 531,86 |
| районный бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 1 342 427,01 | 1 342 427,01 | 1 342 427,01 |
| районный бюджет | 800 0409 161008302Д 244 | 15 862 097,42 | 15 862 097,42 | 14 148 172,68 |
| районный бюджет | 800 0409 16100S812Д 244 | 70 684,21 | 70 684,21 | 70 684,21 |
| районный бюджет | 800 0409 16100S812Д 414 | 104 500,00 | 104,500,00 | 104 500,00 |
| районный бюджет | 800 0501 1620083570 414 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 1 820 000,00 |
| районный бюджет | 800 0502 1620083520 244 | 1 272 486,88 | 1 272 486,88 | 1 263 746,83 |
| районный бюджет | 800 0502 1620083520 247 | 76 788,92 | 76 788,92 | 73 703,15 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 412 | 0 | 0 | 1 899,98 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 853 | 0 | 0 | 143 618,94 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 412 | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,02 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 853 | 192 150,00 | 192 150,00 | 7 558,89 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 162F367483 412 | 2 793 000,00 | 2 793 000,00 | 1 960 000,00 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 162F367483 853 | 188 307 000,00 | 188 307 000,00 | 148 154 268,49 |
| фонд ЖКХ | 800 1003 162F367483 322 | 98 000 000,00 | 98 000 000,00 | 77 106 095,52 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и

социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | площадь дорог | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Приобретение ГСМ | литров | л. | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | количество | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | кв.м. | 12377 | 12377 | 0 |  |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | количество единиц техники | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | количество маршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | количество маршрутов | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | количество объектов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | площадь земельных участков | кв.м. | 9366 | 9366 | 0 |  |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | площадь жилых помещений, МКД | кв.м. | 131,7 | 131,7 | 0 |  |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | площадь объектов | кв.м. | 3615,06 | 3615,06 | 0 |  |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | площадь объектов | кв.м. | 6718,79 | 6718,79 | 0 |  |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | финансирование | тыс. руб. | 78,68 | 78,68 | 0 |  |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | 15 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)» | Итого | 331 843 213,44 | 265 010 385,10 |
|  | Местный бюджет | 26 851 756,43 | 23 119 600,47 |
|  | Областной бюджет | 15 891 448,01 | 14 670 420,62 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 289 100 000,00 | 227 220 364,01 |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 559058,00 | 557081,94 |
|  | Местный бюджет | 559058,00 | 557081,94 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ГСМ | Итого | 616225,00 | 523666,16 |
|  | Местный бюджет | 616225,00 | 523666,16 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | Итого | 1784925,00 | 870000,00 |
|  | Местный бюджет | 1699425,00 | 784500,00 |
|  | Областной бюджет | 85500,00 | 85500,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 17062097,42 | 15212704,54 |
|  | Местный бюджет | 17062097,42 | 15212704,54 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 3413684,21 | 3413684,21 |
|  | Местный бюджет | 170684,21 | 170684,21 |
|  | Областной бюджет | 3243000,00 | 3243000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Итого | 1237572,99 | 1217908,82 |
|  | Местный бюджет | 1237572,99 | 1217908,82 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | Итого | 1488240,00 | 1488240,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1488240,00 | 1488240,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Итого | 6712135,02 | 6712135,02 |
|  | Местный бюджет | 1342427,01 | 1342427,01 |
|  | Областной бюджет | 5369708,01 | 5369708,01 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | Итого | 3969275,80 | 3157449,98 |
|  | Местный бюджет | 3969275,80 | 3157449,98 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | Итого | 2850000,00 | 2000000,00 |
|  | Местный бюджет | 2850,00 | 2000,00 |
|  | Областной бюджет | 54150,00 | 38000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 2793000,00 | 1960000,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | Итого | 192150000,00 | 151177825,00 |
|  | Местный бюджет | 192150,00 | 151177,83 |
|  | Областной бюджет | 3650850,00 | 2872378,68 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 188307000,00 | 148154268,49 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | Итого | 100000000,00 | 78679689,43 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 2000000,00 | 1573593,91 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 98000000,00 | 77106095,52 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=100;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=9/9*100=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

УОФ=265010385,01/331843213,44*100=79,86 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=100*0,34+100*0,33+79,86*0,33=93,35 %

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" признается высокой эффективности.