- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Алексеевское" | % | 55/45 | 55/45 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Черевковское" | % | 10/25 | 10/25 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Телеговское" | % | 40/45 | 40/45 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Верхнеуфтюгское" | % | 3/5 | 3/5 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Алексеевское" | % | 91 | 91 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Черевковское" | % | 96 | 96 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Телеговское" | % | 96 | 96 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Верхнеуфтюгское" | % | 80 | 80 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| областной бюджет | 800 0502 21000S6640 414 | 2696,76 | 2696,76 | 2257,82954 |
| районный бюджет | 800 0113 2100080330 412 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| районный бюджет | 800 0605 2100081570 244 | 1170,00 | 1170,00 | 1141,9063 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083520 244 | 1783,77672 | 1783,77672 | 1717,5315 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083580 244 | 2355,52 | 2355,52 | 2301,775 |
| районный бюджет | 800 0801 2100085020 612 | 264,90 | 264,90 | 264,90 |
| районный бюджет | 800 0502 21000S6640 414 | 313,76631 | 313,76631 | 262,69677 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мероприятия в сфере обращения с ТКО | снижение уровня загрязнения | % | 10 | 10 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере водоотведения | экономия электроэнергии | кВт. | 10 | 10 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | экономия воды | тыс. м3/год | 0,05 | 0,05 | 0 |  |
| обеспечение инженерной инфраструктурой застроенных территорий | экономия тепловой энергии | Гкал/год | 23,5 | 23,5 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" | Итого | 8934,72303 | 8296,63911 |
|  | Местный бюджет | 6237,96303 | 6038,80957 |
|  | Областной бюджет | 2696,76 | 2257,82954 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | Итого | 464,90 | 464,90 |
|  | Местный бюджет | 464,90 | 464,90 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | Итого | 3010,52631 | 2520,52631 |
|  | Местный бюджет | 313,76631 | 262,69677 |
|  | Областной бюджет | 2696,76 | 2257,82954 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Работы по подключению вновь построенных многоквартирных домов в с. Красноборск, д. Ершевская (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) к системе центрального водоснабжения /МО "Алексеевское", МО "Телеговское"/ | Итого | 632,0235 | 632,0235 |
|  | Местный бюджет | 632,0235 | 632,0235 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения, в том числе локальных источников водоснабжения, оформление правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения | Итого | 1301,75322 | 1235,508 |
|  | Местный бюджет | 1301,75322 | 1235,508 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации) с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | Итого | 2355,520 | 2301,775 |
|  | Местный бюджет | 2355,520 | 2301,775 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Создание смест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления на территории МО "Красноборский муниципальный район" | Итого | 1170,00 | 1141,9063 |
|  | Местный бюджет | 1170,00 | 1141,9063 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=92,86 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=97,64 %

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" признается высокой эффективности.