- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020 - 2030 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение доли потребителей тепловой энергии путем вновь подключаемых объектов | % | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| Увеличение сетей водоснабжения путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 100 | 100 | 0 |  |
| Расширение канализационной сети путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 60 | 60 | 0 |  |
| Увеличение мест накопления ТКО путем создания новых контейнерных площадок | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
| Повышение качества услуг теплоснабжения (замена тепловых сетей) | п. м. | 100 | 100 | 0 |  |
| Повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения (замена водопроводных, канализационных сетей) | п. м. | 250 | 250 | 0 |  |
| Повышение качества услуг обращения с ТКО | % | 31 | 31 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе (2020 - 2030 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 6 353 219,97 | 6 353 219,97 | 4 547 853,76 |
| областной бюджет | 800 0502 21000S8590 244 | 234 780,88 | 234 780,88 | 234 780,88 |
| областной бюджет | 800 0605 21000S6740 244 | 1 351 174,95 | 1 351 174,95 | 1 351 174,95 |
| районный бюджет | 800 0502 21000S8590 244 | 156 520,59 | 156 520,59 | 156 520,59 |
| районный бюджет | 800 0605 21000S6740 244 | 81 693,15 | 81 693,15 | 81 693,15 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083590 243 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083590 244 | 540 000,00 | 540 000,00 | 528 742,58 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083520 244 | 2 287 306,30 | 2 287 306,30 | 662 406,30 |
| районный бюджет | 800 0605 2100081570 244 | 1 441 744,10 | 1 441 744,10 | 1 272 535,31 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе (2020 - 2030 годы)"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | протяженность реконструируемой тепловой сети | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Работы связанные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | протяженность сетей | п.м. | 180 | 180 | 0 | (за счет внебюджетных источников) |
| Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | строительство котельной | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | протяженность реконструируемой водопроводной сети | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | выполненные мероприятия | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления на территории МО "Красноборский муниципальный район" | Количество площадок | ед. | 11 | 11 | 0 |  |
| Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | строительство котельной | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | модернизация котельной | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | протяженность отремонтируемой тепловой сети | п.м. | 100 | 100 | 0 |  |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | реконструкция станции водоочистки | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | протяженность отремонтируемой водопроводной, канализационной сети | п.м. | 250 | 250 | 0 |  |
| Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | устройство весового контроля | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | устройство ПВН | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | количество площадок | ед. | 103 | 103 | 0 |  |
| Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район | количество резервных источников | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Водоотведение и устройство подъездных путей к местам накопления отходов с территории кладбищ | количество обустроенных кладбищ контейнерами ТКО | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020 - 2030 годы)"

(указать наименование муниципальной программы) по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2020 - 2030 годы)" | Итого | 8 353 219,97 | 6 547 853,76 |
|  | Местный бюджет | 4 767 264,14 | 2 961 897,93 |
|  | Областной бюджет | 1 585 955,83 | 1 585 955,83 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Работы связаные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | Итого | 3 573 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | Местный бюджет | 1 573 000,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления и приобритение контейнеров ТКО на территории МО "Красноборский муниципальный район" | Итого | 2 097 961,59 | 1 928 752,80 |
|  | Местный бюджет | 746 786,64 | 577 577,85 |
|  | Областной бюджет | 1 351 174,95 | 1 357 297,06 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | Итого | 800 000,00 | 788 742,58 |
|  | Местный бюджет | 800 000,00 | 788 742,58 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | Итого | 714 306,30 | 662 406,30 |
|  | Местный бюджет | 714 306,30 | 662 406,30 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | Итого | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | Итого | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | Местный бюджет | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| "Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | Итого | 391 301,47 | 391 301,47 |
|  | Местный бюджет | 156 520,59 | 156 520,59 |
|  | Областной бюджет | 234 780,88 | 234 780,88 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| «Водоотведение и устройство подъездных путей к местам накопления отходов с территории кладбищ» | Итого | 326 650,61 | 326 650,61 |
|  | Местный бюджет | 326 650,61 | 326 650,61 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

УОФ=ФФакт/Фплан*100=4547853,76/6353219,97*100=71,58

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы:

СЭ=СДЦП*0,34+ПРМ*0,33+УОФ*0,33=100*0,34+100*0,33+71,58*0,33=90,62 %

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" признается высокой эффективности.