- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития

систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство жилых домов, в том числе ввод жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда | кв.м. | 1400 | 1514,9 | 0 |  |
| Строительство объектов социальной инфраструктуры | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда | кв.м. | 450 | 615,1 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства жилых домов. | кв.м. | 5655 | 5655 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов. | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень обеспеченности населения социальной инфраструктурой | % населения | 79 | 79 | 0 |  |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | объект | 1 | 1 | 0 |  |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Общая площадь содержания автомобильных дорог | тыс.кв.м | 3465,6 | 3465,6 |  |  |
| Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, включая мостовые сооружения и трубопереезды | тыс.кв.м | 170 | 170 |  |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Количество муниципальных автобусных маршрутов | ед. | 5 | 5 |  |  |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | ед. | 15 | 15 |  |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| областной бюджет | 800 0408 1610076800 244 | 1431,00 | 1431,00 | 1431,00 |
| областной бюджет | 800 1003 1610078910 244 | 4,44455 | 4,44455 | 0 |
| областной бюджет | 800 0408 16100S6400 244 | 3340,00 | 3340,00 | 3340,00 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S812Д 244 | 3307,50045 | 3307,50045 | 3306,93068 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S812Д 414 | 75,99955 | 75999,55 | 75999,55 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S875Д 244 | 8994,640 | 8994,640 | 8752,90074 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 412 | 285,00 | 285,00 | 280,250 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 798,00 | 798,00 | 751,90609 |
| областной бюджет | 800 1003 162F367484 322 | 399,420 | 399,420 | 277,20084 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 111 | 391,50 | 391,50 | 390,19712 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 112 | 3,90 | 3,90 | 3,05 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 119 | 117,00 | 117,00 | 116,63152 |
| районный бюджет | 800 0409 161008020Д 244 | 423,20 | 423,20 | 395,07729 |
| районный бюджет | 800 0408 1610083010 244 | 2920,00 | 2920,00 | 2685,05168 |
| районный бюджет | 800 0409 161008302Д 244 | 12578,9292 | 12578,9292 | 12508,8604 |
| районный бюджет | 800 0409 161008302Д 247 | 1184,73323 | 1184,73323 | 1068,37639 |
| районный бюджет | 800 0408 1610083030 244 | 91,358 | 91,358 | 41,358 |
| районный бюджет | 800 0408 16100S6400 244 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| районный бюджет | 800 0409 16100S812Д 244 | 174,09955 | 174,09955 | 174,06956 |
| районный бюджет | 800 0409 16100S812Д 414 | 4,00045 | 4,00045 | 4,00045 |
| районный бюджет | 800 0409 16100S875Д 244 | 782,140 | 782,140 | 761,11926 |
| районный бюджет | 800 0113 1620080550 853 | 1830,285 | 1830,285 | 1830,285 |
| районный бюджет | 800 0502 1620083520 244 | 1133,64607 | 1133,64607 | 719,50927 |
| районный бюджет | 800 0501 1620083570 414 | 1538,50 | 1538,50 | 1518,50 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 412 | 15,00 | 15,00 | 14,750 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 853 | 43,00 | 43,00 | 39,57401 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 162F367483 412 | 14700,00 | 14700,00 | 14455,00 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 162F367483 853 | 41160,00 | 41160,00 | 38782,5249 |
| фонд ЖКХ | 800 1003 162F367483 322 | 19571,580 | 19571,580 | 13582,84144 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и

социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | площадь дорог | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Приобретение ГСМ | литров | тыс. кв.м. | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Строительство,капитальный ремонт, ремонт,реконструкция, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов | площадь | тыс. кв.м. | 170 | 170 | 0 |  |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | количество маршрутов | едениц | 1 | 1 | 0 |  |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | количество маршрутов | едениц | 5 | 5 | 0 |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | количество единиц техники | едениц | 1 | 1 | 0 |  |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | едениц | 5 | 5 | 0 |  |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | количество объектов | едениц | 2 | 2 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | площадь земельных участков | кв.м. | 1500 | 1500 | 0 |  |
| Строительство, приобретение объектов социальной инфраструктуры, жилых домов | площадь объектов | кв.м. | 700 | 700 | 0 |  |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | количество проводимых мероприятий | ед. | 15 | 15 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)» | Итого | 117757,87605 | 107766,96419 |
|  | Местный бюджет | 23690,3915 | 22730,40995 |
|  | Областной бюджет | 18635,90455 | 18216,1879 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 75431,58 | 66820,36634 |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 512,50 | 509,87864 |
|  | Местный бюджет | 512,50 | 509,87864 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Приобретение ГСМ | Итого | 423,20 | 395,07729 |
|  | Местный бюджет | 423,20 | 395,07729 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | Итого | 27101,94243 | 26652,25703 |
|  | Местный бюджет | 14723,90243 | 14516,42606 |
|  | Областной бюджет | 12378,04 | 12135,83097 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Итого | 2920,00 | 2685,05168 |
|  | Местный бюджет | 2920,00 | 2685,05168 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | Итого | 1522,358 | 1472,358 |
|  | Местный бюджет | 91,358 | 41,358 |
|  | Областной бюджет | 1431,00 | 1431,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | Итого | 4,44455 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4,44455 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | Итого | 3800,00 | 3800,00 |
|  | Местный бюджет | 460,00 | 460,00 |
|  | Областной бюджет | 3340,00 | 3340,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | Итого | 2963,93107 | 2549,79427 |
|  | Местный бюджет | 2963,93107 | 2549,79427 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
| Строительство, приобретение объектов социальной инфраструктуры, жилых домов | Итого | 78509,50 | 69702,54728 |
|  | Местный бюджет | 1595,50 | 1572,82401 |
|  | Областной бюджет | 1482,42 | 1309,35693 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 75431,58 | 66820,36634 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=0,98;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=96,8

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=91,52 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=96,11 %

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" признается высокой эффективности.