- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития

систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населенных пунктов имеющих сеть автомобильных дорог | % | 98 | 98 | 0 |  |
| Площадь жилых помещений МКД введенных в эксплуатацию | кв. м. | 1491,7 | 1491,7 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий профилактики правонарушений участников дорожного движения | ед. | 16 | 16 | 0 |  |
| Доля автомобильных дорог находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,14 | 0,14 | 0 |  |
| Доля населенных пунктов обеспеченных транспортной инфраструктурой | % | 38,8 | 38,8 | 0 |  |
| Количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля снижения аварийного жилого фонда | % | 2,1 | 2,1 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий профилактики правонарушений участников дорожного движения | ед. | 16 | 16 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 288 453 669,45 | 288 453 669,45 | 263 831 982,08 |
| областной бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 13 841 635,28 | 13 841 635,28 | 13 841 635,28 |
| областной бюджет | 800 0408 1610076800 244 | 1 547 769,60 | 1 547 769,60 | 1 547 769,19 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 2 118 214,43 | 2 118 214,43 | 1 978 590,17 |
| областной бюджет | 800 1003 162F367484 322 | 2 472 808,00 | 2 472 808,00 | 2 292 141,04 |
| областной бюджет | 800 0409 161R3S6670 240 | 994 880,00 | 994 880,00 | 736 149,48 |
| районный бюджет | 800 0409 1610080200 244 | 653 500,00 | 653 500,00 | 553 740,56 |
| районный бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 3 460 408,82 | 3 460 408,82 | 3 460 408,82 |
| районный бюджет | 800 0408 1610083030 244 | 13 728,41 | 13 728,41 | 13 728,23 |
| районный бюджет | 800 0501 162F36748S 853 | 111 484,97 | 111 484,97 | 104 136,33 |
| районный бюджет | 800 0409 1610080200 110 | 630 459,14 | 630 459,14 | 557 809,92 |
| районный бюджет | 800 0409 1610083020 240 | 29 570 138,31 | 29 570 138,31 | 22 748 194,50 |
| районный бюджет | 800 0409 1610083020 414 | 799 442,69 | 799 442,69 | 599 386,40 |
| районный бюджет | 800 0409 161R3S6670 244 | 270 000,00 | 270 000,00 | 199 783,25 |
| районный бюджет | 800 0501 1620083570 244 | 49 337,20 | 49 337,20 | 30 000,00 |
| районный бюджет | 800 0501 1620083570 414 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 800 000,00 |
| районный бюджет | 800 0501 1620086610 414 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| фонд ЖКХ | 800 0501 162F367483 853 | 109 255 270,60 | 109 255 270,60 | 102 053 598,50 |
| фонд ЖКХ | 800 1003 162F367483 322 | 121 167 592,00 | 121 167 592,00 | 112 314 910,41 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и

социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | площадь дорог | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Приобретение ГСМ | литров | л. | 1000 | 1000 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | кв.м. | 5000 | 5000 | 0 |  |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | количество единиц техники | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | количество маршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | количество маршрутов | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | площадь земельных участков | кв.м. | 7554 | 7554 | 0 |  |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | площадь жилых помещений, МКД | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | площадь объектов | кв.м. | 2152,6 | 2152,6 | 0 |  |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | площадь объектов | кв.м. | 4304,42 | 4304,42 | 0 |  |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | финансирование | тыс. руб. | 123640,4 | 123640,4 | 0 |  |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | количество проведенных мероприятий | ед. | 16 | 16 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)» | Итого | 288453669,45 | 263831982,08 |
|  | Местный бюджет | 37055499,54 | 29067188,01 |
|  | Областной бюджет | 20975307,31 | 20396285,16 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 230422862,60 | 214368508,91 |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2192867,66 | 2120218,44 |
|  | Местный бюджет | 2192867,66 | 2120218,44 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ГСМ | Итого | 653500,00 | 553740,56 |
|  | Местный бюджет | 653500,00 | 553740,56 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | Итого | 913110,56 | 913110,56 |
|  | Местный бюджет | 913110,56 | 913110,56 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 85500,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 16065841,85 | 16065841,85 |
|  | Местный бюджет | 16065841,85 | 16065841,85 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 13093100,07 | 5742152,70 |
|  | Местный бюджет | 12098220,07 | 5006003,22 |
|  | Областной бюджет | 994880,00 | 736149,48 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | Итого | 1547769,60 | 1547769,19 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1547769,60 | 1547769,19 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Итого | 17302044,10 | 17302044,10 |
|  | Местный бюджет | 3460408,82 | 3460408,82 |
|  | Областной бюджет | 13841635,28 | 13841635,28 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере транспорта | Итого | 13728,41 | 13728,23 |
|  | Местный бюджет | 13728,41 | 13728,23 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | Итого | 1546337,20 | 830000 |
|  | Местный бюджет | 1546337,20 | 830000 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | Итого | 111484970,00 | 104136325 |
|  | Местный бюджет | 111484,97 | 104136,33 |
|  | Областной бюджет | 2118214,43 | 1978590,17 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 109255270,60 | 102053598,50 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | Итого | 123640400,00 | 114607051,45 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 2472808,00 | 2292141,04 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 121167592,00 | 112314910,41 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- МО «Красноборский муниципальный район»

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

- МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=100;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=100

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=9/9*100=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

УОФ=263831982,08/288453669,45*100=91,46%

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=100*0,34+100*0,33+91,46*0,33=97,18 %

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе (2021-2030 годы)»   признается высокой эффективности.