УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Красноборский муниципальный

район» от 06.11.2018 № 527 (с изм. от

19.03.2019 № 125, от 12.11.2019 № 548,

от 23.12.2019 № 639, от 13.02.2020 № 78,

от 03.03.2020 № 106, от 17.11.2020 № 672,

от 30.12.2020 № 825, от 27.01.2021 № 40,

от 21.04.2021 № 301, от 05.07.2021 № 445,

от 11.10.2021 № 745, от 29.11.2021 № 895,

от 29.12.2021 № 1003, от 05.03.2022 № 115,

от 12.05.2022 № 344, от 30.05.2022 № 408,

от 06.07.2022 № 527, от 27.09.2022 № 795,

от 17.10.2022 № 869, 26.12.2022 № 1087)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МО «Красноборский муниципальный район»**

**«Развитие имущественно-земельных   
отношений МО «Красноборский муниципальный район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**МО «Красноборский муниципальный район»**

**«Развитие имущественно-земельных   
отношений МО «Красноборский муниципальный район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа МО «Красноборский муниципальный район» «Развитие имущественно-земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» (далее – КУМИ) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участника муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Развитие имущественно - земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район» для обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО «Красноборский муниципальный район» (далее соответственно – муниципальное имущество, муниципальная собственность).  Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1  к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 – повышение эффективности управления муниципальным имуществом;  задача № 2 – формирование земельных участков, повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Красноборский муниципальный район» (далее – земельные участки), и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее соответственно – земельные участки, собственность на которые не разграничена);  задача № 3 – обеспечить проведение государственного технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Красноборский муниципальный район» ; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 65 918 471,97 рублей,  в том числе средства бюджета муниципального района – 65 918 471,97 рублей. |

**1. Основные приоритеты, цели и целевые показатели**

**муниципальной программы**

Принципиальные положения стратегического развития имущественно-земельных отношений, основные цели, задачи, принципы и направления муниципальной программы разработаны с учетом приоритетов экономического развития Российской Федерации, Архангельской области для обеспечения достижения принципов и приоритетов, которые предусмотрены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее – Концепция), Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 года № 278 ра /48, государственной программой «Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области (2014-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области» от 11 октября 2013 года № 479-пп.

С учетом приоритетов экономического развития и решения социально-экономических задач и развития имущественно-земельных отношений необходимо:

определить и осуществлять ведение учета реестра муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Красноборский муниципальный район»;

создать эффективную систему отчуждения муниципального имущества;

создать эффективную систему учета и контроля муниципального имущества, в том числе земельных участков;

увеличить количество земельных участков под объектами недвижимости с целью вовлечения их в хозяйственный оборот;

обеспечить формирование земельных участков, необходимых для строительства объектов недвижимости для муниципальных нужд;

обеспечить исполнение требований Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) в части распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

обеспечить исполнение требований закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";

повысить эффективность управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

проведение технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Красноборский муниципальный район»;

реализация адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы".

Сегодня в муниципальной собственности находятся земельные участки, здания, строения, помещения, муниципальный жилищный фонд, автомобильные дороги, объекты инфраструктурного развития (водопроводные сети, линии электропередач, тепловые сети, канализационные сети, общественные колодцы). полигон ТБО, а также объекты движимого имущества (транспортные средства, орг. техника и другое).

Несмотря на определенные успехи, существует ряд проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на эффективность управления муниципальным имуществом.

Учет муниципального имущества в соответствующем реестре обеспечивает наличие полных и достоверных сведений о структуре и состоянии муниципального имущества, что является необходимым условием эффективного управления муниципальным имуществом, позволяющим принимать соответствующие решения в отношении его дальнейшего использования.

С целью оптимизации состава муниципальной собственности принятие решений о перераспределении, передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, областную или федеральную собственность в отношении муниципального имущества требует регистрации прав на недвижимое имущество.

Значительная часть объектов недвижимости, содержащихся в реестре, передана в муниципальную собственность до принятия Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D0178461072AF883EC1AA2EF011ACBF31FA6F9F7F2F57D39ACF7D645C0159C60416A147D5Q86CM) от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", права на данные объекты недвижимости не зарегистрированы. Проблемным и актуальным является вопрос наличия технической документации и правоустанавливающих документов на такие объекты недвижимости.

Основную роль в оформлении права муниципальной собственности имеет проведение технической инвентаризации, кадастровых работ, работ по оценке рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, работ по оценке права аренды муниципального имущества и земельных участков.

В настоящее время актуальным становится оформление прав на такие объекты недвижимости как автомобильные дороги, общественные колодцы. Проведение технической инвентаризации указанных объектов и кадастровых работ на земельные участки под данными объектами являются высокозатратными.

Одной из целью муниципальной программы является контроль за использованием имущественных и земельных ресурсов, а именно, контроль за поступлением доходов от их использования в бюджет муниципального района.

[Сведения](#P443) о целевых показателях муниципальной программы и их значениях приводятся в приложении к настоящей муниципальной программе по форме согласно приложению № 1.

**II. Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджетов.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о показателях результативности мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно-земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ**

**муниципальной программы**

**МО «Красноборский муниципальный район»**

**«Развитие имущественно - земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район»**

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
|  | Годы реализации программы | | | | | | |
|  | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| **«Развитие имущественно - земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район»** | | | | | | | | | |
| Задача 1  Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Доля объектов недвижимого муниципального имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | проценты | 90 | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | проценты | 90 | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район» от общего числа объектов недвижимости и земельных участков по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
|  | Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| Задача 2  Формирование земельного фонда МО «Красноборский муниципальный район», повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Красноборский муниципальный район», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | |
| Задача 3  Проведение государственного технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Красноборский муниципальный район» | Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  в том числе: | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | |
|  | для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 3 |

Порядок расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1. Доля объектов муниципального недвижимого имущества, учтенных в реестре, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | где:  Ону – выявленные объекты недвижимости, учтенные в реестре;  Он – общее количество выявленных объектов недвижимости | Данные реестра муниципального имущества и сведения из ЕГРН |
| 2.Доля земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности | ЗУАО (ед.) \* 100%  ЗУАО (%) = ------------------  ЗУ (ед.)  ЗУАО – земельные участки, находящиеся в государственной собственности,  ЗУ – общее количество земельных участков, на которые у МО «Красноборский муниципальный район» возникает право муниципальной собственности (ст.36 ЗК) | Сведения из ЕГРН |
| 3. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории МО «Красноборский муниципальный район», от общего числа объектов недвижимости и земельных участков, по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | ОНЗУ(прош. ед.)  ОНЗУ(%) = --------------\*100%  ОНЗУ (план.ед.)  ОНЗУ (прош. ед.) – количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших кадастровую оценку;  ОНЗУ (план.ед.) – количество объектов недвижимости и земельных участков планируемых к проведению кадастровой оценке (по данным Росреестра) | Сведения из ЕГРН |
| 4. Процент выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | Рассчитывается на основе данных на конец соответствующего года |  |
| 5. Количество заключенных договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Рассчитывается на основе данных на конец соответствующего года | Данные реестра  заключенных договоров аренды. |
| 6. Количество  сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Рассчитывается на основе данных на конец соответствующего года | Сведения из ЕГРН |

\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно-земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

**МО «Красноборский муниципальный район»**

**«Развитие имущественно - земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, рублей | | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Муниципальная программа «Развитие имущественно - земельных отношений МО «Красноборский муниципальный район»** | **Итого** | **65 918 471,97** | **4 565 800,00** | **7 087 400,00** | **11 322 161,77** | **12 351 420,20** | **10 032 970,00** | **10 279 360,00** | **10 279 360,00** |
| **Местный бюджет** | **65 918 471,97** | **4 565 800,00** | **7 087 400,00** | **11 322 161,77** | **12 351 420,20** | **10 032 970,00** | **10 279 360,00** | **10 279 360,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 Оценка муниципального имущества | Итого | 2 253 270,87 | 232 980,00 | 578 800,00 | 141 052,87 | 610 438,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Местный бюджет | 2 253 270,87 | 232 980,00 | 578 800,00 | 141 052,87 | 610 438,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | Итого | 750 327,36 | 396 490,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | 107 837,36 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Местный бюджет | 750 327,36 | 396 490,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | 107 837,36 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3 Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | Итого | 91 340,00 | 1 340,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Местный бюджет | 91 340,00 | 1 340,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4 Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | Итого | 2 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Местный бюджет | 2 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 5 Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | Итого | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 6 Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | Итого | 16 592 471,11 | 0,00 | 0,00 | 4 383 961,77 | 3 877 509,34 | 2 757 000,00 | 2 787 000,00 | 2 787 000,00 |
| Местный бюджет | 16 592 471,11 | 0,00 | 0,00 | 4 383 961,77 | 3 877 509,34 | 2 757 000,00 | 2 787 000,00 | 2 787 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 7 Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | Итого | 2 169 610,00 | 0,00 | 0,00 | 317 350,00 | 352 260,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Местный бюджет | 2 169 610,00 | 0,00 | 0,00 | 317 350,00 | 352 260,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 8 Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | Итого | 37 826 543,17 | 3 915 700,00 | 4 892 600,00 | 5 870 660,47 | 5 821 892,70 | 5 630 970,00 | 5 847 360,00 | 5 847 360,00 |
| Местный бюджет | 37 826 543,17 | 3 915 700,00 | 4 892 600,00 | 5 870 660,47 | 5 821 892,70 | 5 630 970,00 | 5 847 360,00 | 5 847 360,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 9 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Итого | 1 860 619,46 | 0,00 | 50 000,00 | 264 136,66 | 496 482,80 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Местный бюджет | 1 860 619,46 | 0,00 | 50 000,00 | 264 136,66 | 496 482,80 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 10 Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | Итого | 203 490,00 | 18 490,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Местный бюджет | 203 490,00 | 18 490,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 11 Разработка генеральных планов, правил землепользования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 12 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Итого | 170 800,00 | 800,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Местный бюджет | 170 800,00 | 800,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

МО «Красноборский муниципальный район»

«Развитие имущественно-земельных отношений

МО «Красноборский муниципальный район»»

Показатели результативности мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Задача 1  Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Оценка муниципального имущества | КУМИ | Количество оценённых объектов | единиц | 37 | 18 | 37 | 80 | 80 | 50 | 50 |
| Оформление документов технического учета на муниципальное имущество | КУМИ | Количество оформленных документов | единиц | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества | КУМИ | Количество приватизируемых объектов | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Снос недвижимого имущества, признанного ветхим, аварийным и подлежащим сносу | КУМИ | Количество МКД | единиц | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Разработка проекта зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта зон охраны объекта культурного наследия | КУМИ | Количество проектов | единиц | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства | КУМИ | Оплата за оказанные услуги (теплоснабжение, содержание МКД и т.д.) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства | КУМИ | Оплата за оказанные услуг за содержание общественных колодцев | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | КУМИ | Содержание учреждения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2  Формирование земельного фонда МО «Красноборский муниципальный район», повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Красноборский муниципальный район», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | КУМИ | Количество сформированных земельных участков | единиц | 20 | 5 | 7 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах | КУМИ | Количество сформированных земельных участков | единиц | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Разработка генеральных планов, правил землепользования | КУМИ | Количество разработанных ПЗЗ /Генпланов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3  Проведение государственного технического учета и технической инвентаризации  объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Красноборский муниципальный район» | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | КУМИ | Количество сформированных земельных участков | единиц | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |