АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.02.2020 г. № 72

с. Красноборск

Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Архангельской области,

в разрезе муниципального образования

«Красноборский муниципальный район»

на 2020-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2017 года № 472-пп  "Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области, и министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2020-2022 годы.

3.  Признать утратившим силу постановление администрации МО "Красноборский муниципальный район":

от 05.11.2019 года № 535 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования "Красноборский муниципальный район" на 2017-2019 годы и об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования "Красноборский муниципальный район" на 2020-2022 годы ".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию Загрийчука С.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».

Глава муниципального образования                                           В.С. Рудаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждён постановлением администрации МО "Красноборский муниципальный район" от 12.02.2020 г. № 72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 30 | 1 943 | 1 948 | Деревянные | 1 | 1 | 247,30 | 247,30 | 0,00 | 12 | 6 271 955,83 |  |  |  | 6 271 955,83 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 25 361,73 | 25 361,73 | 31.12.2020 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  | 247,30 | 247,30 | 0,00 | 12 | 6 271 955,83 |  |  |  | 6 271 955,83 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Красноборский, д. Сакулинская, д. 13 | 1 980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 793,80 | 737,40 | 613,40 | 22 | 5 238 401,11 |  |  |  | 5 238 401,11 | 0,00 | Ремонт крыши | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2021 |
| 2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 12п | 1 985 |  | Деревянные | 2 | 4 | 266,00 | 204,00 | 189,00 | 11 | 2 570 767,20 |  |  |  | 2 570 767,20 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2021 |
| 3 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 1 980 | - | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2 522,72 | 2 522,72 | 2 493,05 | 98 | 6 900 000,00 |  |  |  | 6 900 000,00 | 0,00 | Ремонт инженерных коммуникаций тепло-, водо-, водоотведения, ремонт крыши | 2 735,14 | 2 735,14 | 31.12.2021 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  | 1 059,80 | 941,40 | 802,40 | 33 | 7 809 168,31 |  |  |  | 7 809 168,31 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2022 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 42 | 1 979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 821,20 | 821,20 | 750,40 | 34 | 5 833 706,26 |  |  |  | 5 833 706,26 | 0,00 | Ремонт крыши | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2022 |
| 2 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1 986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 605,20 | 354,00 | 255,10 | 27 | 2 514 773,52 |  |  |  | 2 514 773,52 | 0,00 | Ремонт крыши | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2022 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  | 1 426,40 | 1 175,20 | 1 005,50 | 61 | 8 348 479,78 |  |  |  | 8 348 479,78 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по основному списоку: |  |  |  |  |  | 2 733,50 | 2 363,90 | 1 807,90 | 106,00 | 22 429 603,92 |  |  |  | 22 429 603,92 | 0,00 |  |  |  |  |
| Резервный список |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Красноборский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р-н. Красноборский, д. Верхнее Шилово, ул. Молодежная, д. 11 | 1 981 |  | Деревянные | 2 | 4 | 184,40 | 184,40 | 0,00 | 5 | 2 323 771,92 |  |  |  | 2 323 771,92 | 0,00 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12 601,80 | 12 601,80 | 31.12.2020 |
| 2 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, пер. Березовый, д. 5 | 1 976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 806,60 | 814,20 | 655,40 | 26 | 1 857 239,05 |  |  |  | 1 857 239,05 | 0,00 | Ремонт септиков (выгребных ям) | 2 281,06 | 2 281,06 | 31.12.2020 |
| 3 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 7 | 1 984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1 216,00 | 641,50 | 679,21 | 57 | 3 866 788,80 |  |  |  | 3 866 788,80 | 0,00 | Ремонт крыши | 6 027,73 | 6 027,73 | 31.12.2022 |
| 4 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. 200-летия Красноборска, д. 1 | 1 979 | 1 980 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 817,90 | 830,20 | 729,00 | 28 | 5 897 641,18 |  |  |  | 5 897 641,18 | 0,00 | Ремонт крыши | 7 103,88 | 7 103,88 | 31.12.2021 |
| Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  | 3 024,90 | 2 470,30 | 2 063,61 | 116 | 13 945 440,95 |  |  |  | 13 945 440,95 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по резервному списоку: |  |  |  |  |  |  | 3 024,90 | 2 470,30 | 2 063,61 | 116,00 | 13 945 440,95 |  |  |  | 13 945 440,95 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5 758,40 | 4 834,20 | 3 871,51 | 222,00 | 36 375 044,87 |  |  |  | 36 375 044,87 | 0,00 |  |  |  |  |