****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 ноября 2024 года № 1014

с. Красноборск

**Об утверждении Порядка принятия решений**

**о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Красноборского муниципального округа Архангельской области**

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 7 Положения о бюджетном процессе Красноборского муниципального округа Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов Красноборского муниципального округа от 23 ноября 2023 года № 23, администрация Красноборского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Красноборского муниципального округа Архангельской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 17 декабря 2014 года № 929 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа.

Глава Красноборского

муниципального округа Е.А. Вяткин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Красноборского муниципального круга

от 15 ноября 2024 года № 1014

**ПОРЯДОК**

**принятия решений о подготовке и реализации бюджетных**

**инвестиций в объекты муниципальной собственности**

**Красноборского муниципального округа Архангельской области**

* 1. **Основные положения**
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Красноборского муниципального округа, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, иных источников, (далее в настоящем Порядке соответственно – местный бюджет, бюджетные инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Красноборского муниципального округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Красноборского муниципального округа (далее в настоящем Порядке соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Красноборского муниципального округа (далее в настоящем Порядке – решение).
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы Красноборского муниципального округа, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу Красноборского муниципального округа, - предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения (далее в настоящем Порядке – главный распорядитель).
3. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

Допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного учреждения или организационно - правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных [статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской](http://docs2.kodeks.ru/document/901714433) [Федерации](http://docs2.kodeks.ru/document/901714433), на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора – гражданского - правового договора бюджетного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

1. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей развития Красноборского муниципального округа Архангельской области исходя из муниципальных программ, стратегий развития, документов территориального планирования округа, поручений и указаний главы Красноборского муниципального округа, оценки эффективности использования средств местного бюджета.
2. В случаях, установленных администрацией Красноборского муниципального округа Архангельской области, решения принимаются с учетом проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
3. Принятое решение является основанием для включения объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в проект решения Собрания депутатов Красноборского муниципального округа Архангельской области о местном бюджете (о внесении изменений в местный бюджет) по соответствующему главному распорядителю.
	1. **Подготовка проекта решения**
4. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Красноборского муниципального округа.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

1. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а так же на проведение технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

10. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства местного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

11. Проект решения, направляется главным распорядителем на согласование в финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области (далее в настоящем Порядке – финансовое Управление).

12. Финансовое Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта решения дает заключение о наличии финансовых возможностей местного бюджета для реализации проекта решения.

В случае отрицательного заключения, выданного финансовым управлением, проект решения подлежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

13. После согласования проекта решения с финансовым Управлением главный распорядитель направляет проект решения для согласования и подписания в главе Красноборского муниципального округа.

При составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подготовка и принятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

14. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляются в порядке, установленном настоящим Порядком.