## АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18  ноября 2024 года № 1015

с. Красноборск

Об утверждении Порядка формирования и реализации

муниципальной инвестиционной  программы

Красноборского муниципального округа

Архангельской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 7 Положения  о  бюджетном процессе Красноборского муниципального округа Архангельской области, утверждённого решением Собрания депутатов Красноборского муниципального округа  от 23 ноября 2023 года № 23, администрация Красноборского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации муниципальной инвестиционной программы Красноборского муниципального округа Архангельской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 13.10.2021 года № 752 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальной инвестиционной программы МО «Красноборский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа.

Глава Красноборского

муниципального округа	                  Е.А. Вяткин

- Утверждено

постановлением администрации

Красноборского муниципального округа

от 18 ноября 2024 года № 1015

Порядок

формирования и реализации муниципальной инвестиционной программы

Красноборского муниципального округа Архангельской области

- 1. Общие положения

1.1. В целях реализации настоящего Порядка формирования и реализации муниципальной инвестиционной программы Красноборского муниципального округа Архангельской области (далее - Порядок) применяются следующие понятия:

муниципальная инвестиционная программа Красноборского муниципального округа Архангельской области  (далее - муниципальная инвестиционная программа) - документ, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Красноборского муниципального округа  (далее – бюджет округа) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм) Красноборского муниципального округа и непрограммной части на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

объект инвестиций - объекты капитального строительства, строительство, реконструкция (в том числе разработка проектно-сметной документации), техническое перевооружение (модернизация) или приобретение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета округа.

1.2. Муниципальная инвестиционная программа формируется на очередной финансовый год и на плановый период и утверждается постановлением администрации  Красноборского муниципального округа (далее – администрация округа) на очередной финансовый год и на плановый период.

1.3. Перечни объектов инвестиций для включения в муниципальную инвестиционную программу формируются на основе заявок по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Объем финансирования по каждому объекту инвестиций указывается на период до завершения строительства объекта. В случае выполнения проектно-изыскательских работ объем финансирования указывается исходя из планируемой сметной стоимости строительства и при необходимости корректируется после получения положительного заключения государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости.

- 2. Порядок формирования муниципальной инвестиционной программы

2.1. Формирование муниципальной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в сроки разработки проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2. Муниципальная инвестиционная программа на очередной финансовый год и на плановый период формируется в порядке приоритетности:

- объектов инвестиций, входящие в состав федеральных и областных  адресных инвестиционных программ и (или) подлежащие софинансированию;

- объектов инвестиций, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование строительно-монтажных работ за счет средств бюджета округа, завершение строительства которых запланировано в очередном финансовом году или в плановом периоде;

- объектов инвестиций, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование проектно-изыскательских работ за счет средств бюджета округа;

- вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета округа с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации).

2.3. К заявке на включение объектов инвестиций в муниципальную инвестиционную программу прилагаются следующие документы:

- технико-экономическое обоснование необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций;

- расчет ежегодных эксплуатационных расходов и расходов на материально-техническое обеспечение объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию.

- положительное заключение государственной экспертизы по результатам рассмотрения проектной документации (если оно требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);

- правоустанавливающие документы на земельные участки, здания и сооружения.

2.4. Управление муниципального хозяйства администрации округа на основании представленных главными распорядителями документов  готовит инвестиционную заявку и предоставляет ее в финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа (далее – финансовое Управление) в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5. Финансовое Управление на основании представленной инвестиционной заявки формирует проект муниципальной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с формой согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая утверждается постановлением администрации округа после принятия решения о бюджете округа.

3. Порядок реализации муниципальной инвестиционной программы

3.1. Муниципальная инвестиционная программа реализуется на основе муниципальных программ (подпрограмм), утверждаемых постановлением администрации округа.

3.2. Финансирование осуществляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными сводной бюджетной росписью бюджета округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий.

4. Порядок внесения изменений в муниципальную инвестиционную программу

4.1. В ходе реализации муниципальной инвестиционной программы в нее могут быть внесены следующие изменения:

- в связи с исключением отдельных объектов инвестиций, финансирование которых предусмотрено на текущий финансовый год;

- в связи с изменением сроков предполагаемого начала и окончания финансирования объектов инвестиций;

- в связи с перераспределением средств местного, областного, федерального бюджета, запланированных на осуществление бюджетных инвестиций, между отдельными объектами инвестиций;

- в связи с изменением плановых объемов финансирования объектов инвестиций за счет средств местного, областного, федерального бюджета (в том числе по итогам заключения муниципальных контрактов, разработки проектной документации);

- в связи с включением вновь начинаемых объектов инвестиций.

4.2. Внесение изменений в муниципальную инвестиционную программу осуществляется в рамках внесения изменений в постановление администрации округа.

4.3. В ходе исполнения бюджета округа в перечни объектов муниципальной инвестиционной программы могут быть внесены изменения, не связанные с изменением муниципальной инвестиционной программы, в том числе:

а) перераспределение средств бюджета округа между отдельными объектами инвестиций в рамках одной муниципальной программы (подпрограммы);

б) иные изменения, не связанные с изменением муниципальной инвестиционной программы.

- 5. Контроль за реализацией муниципальной инвестиционной программы

5.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе исполнения мероприятий инвестиционной программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета округа и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. Отчетность о выполнении мероприятий инвестиционной программы формируется финансовым Управлением администрации Красноборского муниципального округа ежеквартально (нарастающим итогом) в срок не позднее 25 числа после отчетного квартала (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку).

- Приложение № 1

к Порядку формирования и

реализации муниципальной инвестиционной

программы Красноборского муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Красноборского муниципального округа

на 20__ - 20__ гг.

| Наименование | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ <*> (рублей) | Бюджетные ассигнования на 20__ г. (рублей) | в том числе по источникам финансирования |  |  | Бюджетные ассигнования (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | 20__ год | 20_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в разрезе объектов и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД, заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах.

- Приложение № 2

к Порядку формирования и

реализации муниципальной инвестиционной

программы Красноборского муниципального округа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

___________________________________________________

(главный распорядитель)

| N п/п | Наименование | Наличие проектно-сметной документации, год разработки проекта | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта в соответствии с ПСД и в соответствии с контрактом (при его наличии) в действующих ценах (рублей) | Остаток стоимости работ на объекте в действующих ценах на период, предшествующий планируемому (рублей) | Предлагаемый объем инвестиций на 20___ год (рублей), в т.ч. по предлагаемым источникам финансирования |  |  |  | Предложения по финансированию объекта на последующие годы (рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | 20__ | 20__ |
| 1 | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В рамках муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в т.ч. в разрезе объектов и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________

Примечание:

1. В случае предполагаемого финансирования мероприятий за счет средств федерального, областного бюджетов или других источников предоставить документы (договоры, соглашения, обязательства, выписки из утвержденных программ и т.д.) при их наличии, подтверждающие данные источники финансирования.

2. При наличии ПСД на планируемый к включению в программу объект дополнительно предоставляются копии соответствующих документов (документы об утверждении ПСД, заключение государственной экспертизы).

3. В столбце 5 указывается ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.

- Приложение № 3

к Порядку формирования и

реализации муниципальной инвестиционной

программы Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Красноборского муниципального округа

за _____________________

(период) (ежеквартально нарастающим итогом)

по _____________________________________

(орган администрации)

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 20__ г. (рублей) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в разрезе объектов и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель: ______________________

(Ф.И.О., подпись)