Приложение N 5

к Положению о порядке рассмотрения

инициативных проектов,

выдвигаемых для получения финансовой

поддержки из областного бюджета

в рамках регионального

проекта «Комфортное Поморье»

(форма)

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: поселок Куликово Красноборского района.

2. Наименование инициативного проекта: «Добро пожаловать в музей».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-31.10.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта [<\*>](#P786) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу [<\*\*>](#P789) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение электротоваров | 10650,00 | ООО «Минимакс Двина» |
| 2 | Приобретение материалов для устройства подвесного потолка | 30410,00 | ИП Корытов А.Л. |
| 3 | Приобретение крепежных материалов | 836,2 | ИП Мальцев Н.Б. |
| 4 | Текущий ремонт системы отопления в здании СП «Куликовский ДК» МБУК «Красноборский центр культуры» | 48000,00 | ИП Панова Н.Б. |
| 5 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» и электрического освещения в музейной комнате | 32620,22 | ИП Панова Н.Б. |
| 6 | Выполнение работ по текущему ремонту в помещении здания СП «Куликовский дом культуры» | 238090,00 | ИП Пашаев Н.Б.о |
| 7 | Оказание штукатурно-малярных услуг стен музейной комнаты | 5758,85 | Юшина Т. А. |
| 8 | Уплата страховых взносов по договору ГПХ | 1727,65 | По договору с Юшиной Т.А. |
| 9 | Оказание услуг по изготовлению интерактивного макета железной дороги на тему: «Этапы заготовки и вывозки древесины по узкоколейной железной дороге (УЖД)» | 870000,00 | ИП Дунаевская Е.С. |
| 10 | Поставка и установка интерактивной панели | 409526,99 | ИП Софронов А.С. |
| 11 | Погрузка и разгрузка строительного мусора, досок и бревен на тракторную телегу, благоустройство территории возле здания, участие в ремонтных работах | 73000 – трудовое участие | 12 человек |
|  | Итого: | 206934,19 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если работа(услуга)или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1378550 | 100 | 1647619,91 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1305550 | 94,7 | 1565238,91 | 95 |
| объем собственных средств местного бюджета | 73000 | 5,3 | 82381 | 5 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Изменение стоимости работ в соответствии с локальными сметными расчетами и маркетинговым исследованием рыночных цен | | | |

5. Фотоматериалы [<\*>](#P855):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 |  | прилагаются |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

--------------------------------

<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации

инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.".

[*Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 548-пп (ред. от 02.05.2024) "О государственной программе Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" {КонсультантПлюс}*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=138632&dst=129181)