Приложение N 5

к Положению о порядке рассмотрения

инициативных проектов,

выдвигаемых для получения финансовой

поддержки из областного бюджета

в рамках регионального

проекта «Комфортное Поморье»

(форма)

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: село Верхняя Уфтюга Красноборского района.

2. Наименование инициативного проекта: «Сердцу милый уголок».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-10.12.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта [<\*>](#P786) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу [<\*\*>](#P789) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | 19500,00 | ООО «Архангельский Региональный Центр по Ценообразованию в Строительстве» |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Верхняя Уфтюга | 726920,06 | ИП Пашаев Н.Б.о |
| 3 | Поставка урн для мусора | 57059,01 | ИП Чупров Ю.А. |
| 4 | Поставка скамей парковых | 90835,00 | ИП Чупров Ю.А. |
| 5 | Поставка уличного тренажера | 68173,35 | ООО ЗМК « Техтрон» |
| 7 | Выполнение работ по установке конструкций в виде объемных букв | 310000,00 | ООО «Котласский рекламный центр «Технолоджи» |
| 8 | Погрузка и разгрузка строительного мусора, досок и бревен на тракторную телегу, уборка территории, демонтаж конструкций | 125134 – трудовое участие | 8 человек |
|  | Итого: | 1573121,42 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если работа(услуга)или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1264775,21 | 100 | 1272487,42 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1195310,42 | 94,5 | 1208863,04 | 94,9 |
| объем собственных средств местного бюджета | 69464,79 | 5,5 | 63624,38 | 5,1 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Изменение стоимости работ в соответствии с локальными сметными расчетами и маркетинговым исследованием рыночных цен | | | |

5. Фотоматериалы [<\*>](#P855):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 |  | прилагаются |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

--------------------------------

<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации

инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.".

[*Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 548-пп (ред. от 02.05.2024) "О государственной программе Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" {КонсультантПлюс}*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=138632&dst=129181)