Приложение N 5

к Положению о порядке рассмотрения

инициативных проектов,

выдвигаемых для получения финансовой

поддержки из областного бюджета

в рамках регионального

проекта «Комфортное Поморье»

(форма)

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: с. Красноборск.

2. Наименование инициативного проекта: «Скейт-площадка на Шелегина»».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.04.2024-16.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта [<\*>](#P786) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу [<\*\*>](#P789) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка оборудования для скейт-площадки | 1625600,46 | ИП Сударушкин |
| 2 | Подвозка ПГС | 64000 – имущественное участие | АО «Котласское ДРСУ» |
| 3 | Услуги по планировке гравийного полотна к скейт-площадке на ул. Шелегина | 3500 – трудовое участие | ИП Пиликин И.П. |
| 4 | Материал (железо) для сварки скамеек | 11724 – имущественное участие | ТОС «Дети будущее» |
| 5 | Краска, валики, кисти перчатки, саморезы | 1872,50 – имущественное участие | ТОС «Дети будущее» |
| 6 | Сварка скамеек, покраска скамеек, уборка территории | 18300 – трудовое участие | 5 человек |
|  | Итого: | 1724996,96 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если работа(услуга)или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2428000,00 | 100 | 1625600,46 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2300054,00 | 94,7 | 1544320,43 | 95 |
| объем собственных средств местного бюджета | 127946,00 | 5,3 | 81280,03 | 5 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия в результате проведения закупочных процедур | | | |

5. Фотоматериалы [<\*>](#P855):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 |  | прилагаются |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

--------------------------------

<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации

инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.".

[*Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 548-пп (ред. от 02.05.2024) "О государственной программе Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" {КонсультантПлюс}*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=138632&dst=129181)