Приложение N 5

к Положению о порядке рассмотрения

инициативных проектов,

выдвигаемых для получения финансовой

поддержки из областного бюджета

в рамках регионального

проекта «Комфортное Поморье»

(форма)

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: деревня Осташевская Красноборского района.

2. Наименование инициативного проекта: «Спортивное село».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2024-15.11.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нет.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта [<\*>](#P786) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу [<\*\*>](#P789) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка ж/б плит | 27000,00 | Гостев Н.Е. |
| 2 | Поставка пиломатериалов | 195000,00 | ИП Байкалов С.Г. |
| 3 | Демонтаж мостиков | 37000,00 | ИП Байкалов С.Г. |
| 4 | Поставка стройматериалов | 21190,00 | К(Ф)Х Горяева М.А. |
| 5 | Поставка цемента | 13000,00 | К(Ф)Х Горяева М.А |
| 6 | Поставка двутавровых балок | 298364,4 | ООО «Малодвинье» |
| 7 | Поставка металлического каркаса для создания некапитального сооружения | 599602,00 | ИП Ильин О.Ю. |
| 8 | Поставка деревянной и металлической обшивки для создания некапитального сооружения | 288670,00 | ИП Ильин О.Ю. |
| 9 | Поставка двускатной кровли для создания некапитального сооружения | 355260,00 | ИП Ильин О.Ю. |
| 10 | Поставка стройматериалов | 89055,00 | ИП Солоницын Э.Л. |
| 11 | Поставка колодезного кольца | 53400,00 | ИП Солоницын Э.Л. |
| 12 | Работы по копке колодца | 74081,03 | Королев А.А. |
| 13 | Поставка электротоваров | 25038,41 | ООО «Минимакс Двина» |
| 14 | Поставка электротоваров | 25681,85 | ООО «Минимакс Двина» |
| 15 | Поставка электротоваров | 10153,88 | ООО «Минимакс Двина» |
| 16 | Выполнение работ по монтажу линий электроосвещения | 494225,25 | ООО «Гарант мастер» |
| 17 | Выполнение работ по монтажу линий электроосвещения | 40248,00 | ООО «Гарант мастер» |
| 18 | Водосточная система | 6882 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 19 | Краска и электротовары | 11790 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 20 | Болты и гайки | 126 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 21 | Бита, саморезы, сверло | 2562 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 22 | Мин. вата | 2850 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 23 | Электротовары | 11190 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 24 | Крепежные товары, антисептик, сварка | 11175 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 25 | Скобы металлические | 1519 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 26 | Труба гофр., скоба | 424 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 27 | Скобы, изолента | 140 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 28 | Электротовары | 4120 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 29 | Скобы | 162 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 30 | Потолочные светильники | 5778 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 30 | Ж\б кольцо для колодца | 4000 – имущественное участие | ТОС «Родное село» |
| 31 | Доставка ж/б кольца | 1000 – трудовое участие | 1 человек |
| 32 | Демонтаж и монтаж новых мостовых переездов, внутренние работы в модульном здании, устройство водосточной системы в модульном здании, установка столбов освещения, монтаж уличной электрической системы освещения, проводки в модульном здании, уборка и вывоз строительного мусора | 141000 – трудовое участие | 27 человек |
|  | Итого: | 2851687,82 |  |

--------------------------------

<\*> В случае если работа(услуга)или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2594310,00 | 100 | 2646969,82 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2443310,00 | 94,2 | 2467121,33 | 93,2 |
| объем собственных средств местного бюджета | 151000,00 | 5,8 | 129848,49 | 4,9 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  | 50000,00 | 1,9 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Изменение стоимости в связи с корректировкой состава работ | | | |

5. Фотоматериалы [<\*>](#P855):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 |  | прилагаются |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

--------------------------------

<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации

инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.".

[*Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 548-пп (ред. от 02.05.2024) "О государственной программе Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" {КонсультантПлюс}*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=138632&dst=129181)