ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

Основные усилия в 2023 году были направлены на выполнение природоохранных мероприятий на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в том числе по ликвидации несанкционированных свалок и захламлений территорий и ликвидацию очагов распространения борщевика Сосновского.

Основными экологическими проблемами на территории района остаются:

- неудовлетворительное качество питьевой воды в большинстве населенных пунктов района;

- необходимость дальнейшей реконструкции полигона ТБО и ЖБО в с.Красноборск, 100 процентов твердых бытовых отходов (далее - ТБО) захораниваются на открытом полигоне;

- наличие несанкционированных свалок, в том числе в лесах, вблизи ручьев и рек;

- отсутствие пунктов приема вторичного сырья.

На территории Красноборского района расположены следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ):

- Шиловский государственный природный биологический заказник регионального значения

Заказник регионального значения образован в 1969 году площадью 23 900 га с целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении охотничьих животных. Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический резерват и зона покоя для животных, а также расположен на территории уникальных живописных сосновых боров беломошников, на которых произрастают редкие виды сосудистых растений (прострел раскрытый, тимьян ползучий) и которые подлежат охране и бережному использованию. Шиловский заказник часто называют родиной белого гриба. Уникальными с ландшафтной и геологической точек зрения являются крутые обрывистые склоны долины Северной Двины. Высота обрыва «Толоконные горы» почти 30 метров. На территории заказника обитает самое южное стадо  северных оленей.

- В 2015 году образован Уфтюго-Илешский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения. Заказник регионального значения на площади 78 690 га и является самой «молодой» ООПТ на территории области. Заказник образован с целью сохранения ядра малонарушенных лесных территорий, а также охраны верховий рек Уфтюга, Илеша, Оса, и сохранения природных комплексов и  ландшафтов, не подвергшихся антропогенному воздействию. Территория заказника является частью крупного малонарушенного лесного массива «Верхневашский». На территории заказника выявлены популяции редких и уязвимых видов растений, животных, грибов, среди которых: дикий лесной северный олень, беркут, филин, белка-летяга, башмачок настоящий, леукорхис беловатый и уснея длиннейшая.

- Памятники природы регионального значения (созданы в 1991 г. в научно-познавательных и средообразующих целях):

- Аллея липы в пойме реки Северная Двина

- Естественные насаждения - сосновый бор с примесью еловых насаждений

- Естественные насаждения ели с примесью березы в окрестностях Чурозера

- Естественные насаждения ели с примесью березы и ольхи

- Естественные насаждения сосны

- Естественные посадки ели с примесью березы и сосны

- Кедровый сад

- Лесные культуры кедра (ручной посев) 1956 г.

- Лесные культуры кедра 1965 г.

- Лесные культуры сосны (ручной посев) 1939 г.

- Лесные культуры сосны (ручной посев) 1958 г.

- Лесные культуры сосны 1964 г.

- Лесные культуры сосны по вырубке 1959 г.

- Озеро "Чурозеро"

- Сосновый бор

Мероприятия по экологическому образованию и просвещению выполнены в рамках программ учебных курсов по окружающему миру, биологии, географии, ОБЖ образовательными учреждениями района.

Преподаются предметный курс «Экология», программы дополнительного образования экологической направленности: «Лесовичок», «Эколята», «Войди в природу другом», «Край родной», «Тропинка», проводятся мероприятия, посвященные Всемирному Дню Земли, Всероссийские экологические субботники и т.д.

Информация

о выполнении мероприятий за 2023 год в рамках муниципальной программы

| Наименование программы | Утверждено в бюджете на 2023 год | Исполнено на 01.01.2024 года | Результат выполнения мероприятия (конкретные показатели) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 05.11.2020 года № 636 в том числе: | 2 811 333,19 руб. | 1 362 998,22 руб. |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий | 2 515 333,19 руб. | 1 067 904,92 руб. | Вывезено 300 м3 ТБО с несанкционированной свалки д. Смагино. Ликвидировано 6 захламлений территорий на общей площади 0,65 га. Ликвидирована несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения по адресу Красноборский район в 100 м на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 29:08:073402:3, кадастровый квартал 29:08:073401, координаты N61.62068, Е45.63581 площадью 2000 м2. Ликвидирована несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения по адресу Красноборский район в 660 м на юго-запад от д.Большой Березник, кадастровый квартал 29:08:083501, координаты N61.47923, Е46.16220 площадью 500 м2. |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского вблизи социальных объектов и на землях сельскохозяйственного назначения | 296 000 руб. | 295 093,3 руб. | 16,1 га обработано два раза |

Мероприятия программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2021-2023 годы» в 2023 году выполнены в полном объеме. Выделенное в конце года дополнительное финансирование ("окрашенные платежи") освоить не удалось, экономия составила 1 448 334,97 рублей.

Заместитель руководителя отдела по ГО и ЧС                                                                                                    С.Н. Колодников