- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы" по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО и ЧС

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок и захламлений территорий. | шт. | 1/5 | 2/6 Вывезено 300 м3 ТБО с несанкционированной свалки д. Смагино. Ликвидировано 6 захламлений территорий на общей площади 0,65 га. Ликвидирована несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения по адресу Красноборский район в 100 м на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 29:08:073402:3, кадастровый квартал 29:08:073401, координаты N61.62068, Е45.63581 площадью 2000 м2. Ликвидирована несанкционированная свалка на землях сельскохозяйственного назначения по адресу Красноборский район в 660 м на юго-запад от д.Большой Березник, кадастровый квартал 29:08:083501, координаты N61.47923, Е46.16220 площадью 500 м2. | +1/1 | Повышение эффективности работы |
| 2. Количество проведенных эколого- практических и эколого- просветительских мероприятий. | шт. | 12 | 12 | 0 |  |
| 3. Площадь территории на которой ликвидированы очаги распространения борщевика Сосновского | га | 12,2 | 16,1 га обработано два раза | +3,9 | Повышение эффективности работы |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы"

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО и ЧС

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. Областной бюджет | 800040510000S2640244002 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| 2. Местный бюджет | 800040510000S2640244003 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3. Местный бюджет | 80006051000081550244003 | 296 000,00 | 296 000,00 | 295 093,30 |
| 4. Местный бюджет | 80006051000081560244003 | 18 021,13 | 18 021,13 | 0,00 |
| 5. Местный бюджет | 80006051000081580244003 | 2 257 312,06 | 2 257 312,06 | 827 904,92 |
| Итого: |  | 2 811 333,19 | 2 811 333,19 | 1 362 998,22 |
| Всего: |  | 2 811 333,19 | 2 811 333,19 | 1 362 998,22 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории

МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы" по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по ГО и ЧС

(указать наименование управления или отдела администрации Красноборского муниципального округа)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. | Показатель 1 | шт. свалок/захламлений | 1/5 | 2/6 | +1/1 | Повышение эффективности работы |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2. Эколого-практические и эколого-просветительские мероприятия. | Показатель 1 | шт. | 12 | 12 | 0 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского. |  | га. | 12,2 | 16,1 | +3,9 | Повышение эффективности работы |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

Красноборского муниципального округа

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО "Красноборский муниципальный район" на 2021-2023 годы" по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по ГО и ЧС

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа | Итого | 2 811 333,19 | 1 362 998,22 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 583 333,19 | 1 122 998,22 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 228 000 | 228 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок | Итого | 2 257 312,06 | 827 904,92 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 257 312,06 | 827 904,92 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Ликвидация захламлений территорий | Итого | 18 021,13 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 18 021,13 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды | Итого | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского вблизи социальных объектов | Итого | 296 000 | 295 093,30 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 296 000 | 295 093,30 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения | Итого | 240 000 | 240 000 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 12 000 | 12 000 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 228 000 | 228 000 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |  |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Красноборского муниципального округа

- Оценка эффективности муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

на территории МО "Красноборский муниципальный район"

на 2021-2023 годы" по итогам 2023 года

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33= 100х0,34+100х0,33+48,5х0,33=83 где:

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

СДЦП=ijΚΠjjΧ100%=33Χ100%=100% где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ΚΠΙ=ΚΠфактΚΠплан, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ΚΠι=ΚΠпланΚΠфакт, где

ΚΠj- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠплан- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

ΚΠфакт- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ΚΠι=33=1

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

ПРМ=ΙПРМΙΙ×100%, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

ПРМ=33×100%=100%

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМфактПРМплан, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

ПРМΙ=ПРМпланПРМфакт, где

ПРМΙ- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМплан- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

ПРМфакт- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

ПРМΙ=33=1

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

УОФ=ΦфактΦплан×100%, где

УОФ- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

Φфакт- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

Φплан- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

УОФ=1362998,222811333,19×100%= 48,5%

Значение СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы

составил – 83% (средний уровень эффективности реализации муниципальной программы).

Заместитель руководителя отдела по ГО и ЧС                                                    С.Н. Колодников