- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития

систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населенных пунктов имеющих сеть автомобильных дорог | % | 98 | 98 | 0 |  |
| Площадь жилых помещений МКД введенных в эксплуатацию | кв. м. | 1400 | 4965,4 | +3565,4 | Введение новых МКД |
| Доля автомобильных дорог находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,14 | 0,25 | +0,11 | От площади отремонтированных дорог |
| Доля населенных пунктов обеспеченных транспортной инфраструктурой | % | 38,8 | 38,8 | 0 |  |
| Количество отремонтированных объектов социальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля снижения аварийного жилого фонда | % | 2,1 | 3,2 | +0,9 | Расселение аварийных МКД |
| Количество проведенных мероприятий профилактики правонарушений участников дорожного движения | ед. | 16 | 16 | 0 |  |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 176934267,97 | 229369593,62 | 166410789,26 |
| областной бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 13 841 635,28 | 15352475,28 | 13 837 456,16 |
| областной бюджет | 800 0408 16100Э6800 244 | 1 623610,31 | 1 623610,31 | 1 623610,31 |
| областной бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 83056,92 | 83056,92 | 70619,13 |
| областной бюджет | 800 1003 162F367484 322 | 636732,71 | 636732,71 | 636732,71 |
| областной бюджет | 800 0702 16200Э4700 243 | 4409828,85 | 4409828,85 | 4409828,85 |
| областной бюджет | 800 0702 1621ПL7502 243 | 6839602,25 | 57418933,40 | 6843319,05 |
| районный бюджет | 800 0408 16100S6360 244 | 3 772011,22 | 3 772011,22 | 3 770872,35 |
| районный бюджет | 800 0409 1610080200 111 | 603910,75 | 603910,75 | 603262,82 |
| районный бюджет | 800 0501 162F367484 853 | 0,00 | 0,00 | 3716,79 |
| районный бюджет | 800 0409 1610080200 112 | 843062,75 | 843062,75 | 759371,29 |
| районный бюджет | 800 0409 1610083020 244 | 44695485,83 | 44695485,83 | 36040211,12 |
| районный бюджет | 800 0409 1610083570 414 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 |
| районный бюджет | 800 0702 160084130 243 | 702000,00 | 702000,00 | 702000,00 |
| районный бюджет | 800 0702 1620084010 243 | 1000000,00 | 1000000,00 | 911942,40 |
| областной бюджет | 800 0409 16100S6670 244 | 1510840,00 | 1510840,00 | 578125,18 |
| районный бюджет | 800 0702 1620084140 234 | 150000,00 | 150000,00 | 90000,00 |
| районный бюджет | 800 0702 1620084150 243 | 700000 | 700000 | 457050,00 |
| внебюджетные средства | 800 0702 1620084010 243 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
| средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 800 0501 1 162F367483 853 | 4283988,33 | 4622578,33 | 3834168,33 |
| средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 800 1003 162F367483 322 | 31199902,77 | 31199902,77 | 31199902,77 |
| федеральный бюджет | 800 0702 1621ПL7502 243 | 55338600,00 | 55338600,00 | 55338600,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и

социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | площадь дорог | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Приобретение ГСМ | литров | л. | 1000 | 28990 | +27990 | По данным МКУ ТХУ |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | тыс. кв.м. | 3465,6 | 3465,6 | 0 |  |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь) | площадь | кв.м. | 5000 | 8750 | +3750 | 1750 п.м*5=8750 кв.м. (ремонт АД, в т.ч. ул. Неверова) |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | количество маршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | количество единиц техники | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | количество маршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | количество маршрутов | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере транспорта | финансирование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | площадь земельных участков | кв.м. | 4000 | 5151 | +1151 | Получены ТЦА на ОИ МКД |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | площадь жилых помещений, МКД | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | площадь объектов | кв.м. | 1400 | 4965,4 | +3565,4 | Ввод в эксплуатацию 3 МКД |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | площадь объектов | кв.м. | 0 | 4504,42 | +4504,42 | Расселение аварийных МКД |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | финансирование | тыс. руб. | 0 | 636,732 | +636,732 | Расселение аварийных МКД |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | количество проведенных мероприятий | ед. | 16 | 16 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе» | Итого | 229369593,62 | 166410789,26 |
|  | Местный бюджет | 54666470,55 | 45538426,77 |
|  | Областной бюджет | 81042041,97 | 27999691,39 |
|  | Федеральный бюджет | 55338600,00 | 55338600,00 |
|  | Иные источники | 2500000,00 | 2500000,00 |
|  | средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 35822481,10 | 35034071,1 |
| Мониторинг содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 807073,50 | 805898,55 |
|  | Местный бюджет | 807073,50 | 805898,55 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение ГСМ | Итого | 639900,00 | 556735,56 |
|  | Местный бюджет | 639900,00 | 559735,56 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, мостовых переездов, дворовых территорий многоквартирных домов, разработка ПСД автомобильных дорог | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 17344401,91 | 17344401,91 |
|  | Местный бюджет | 17344401,91 | 17344401,91 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 26806367,00 | 18488981,68 |
|  | Местный бюджет | 26806367,00 | 18488981,68 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование недополученных доходов возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование перевозки пассажиров через р. Северная Двина | Итого | 1623610,31 | 1623610,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1623610,31 | 1623610,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидирование на обеспечение равной доступности услуг обществен- ного транспорта по ФЗ «О ветеранах» | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Итого | 17613646,50 | 17608328,51 |
|  | Местный бюджет | 3772011,22 | 3770872,35 |
|  | Областной бюджет | 13841635,28 | 13841635,28 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере транспорта | Итого | 2050840,00 | 784757,40 |
|  | Местный бюджет | 540000,00 | 206631,91 |
|  | Областной бюджет | 1510840,00 | 578125,49 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Улучшение эксплуатационного состояния объектов социальной инфраструктуры | Итого | 123730202,25 | 71249277,97 |
|  | Местный бюджет | 2552000,00 | 2161709,19 |
|  | Областной бюджет | 63339602,25 | 11248968,78 |
|  | Федеральный бюджет | 55338600,00 | 55338600,00 |
|  | иные источники | 2500000,00 | 2500000,00 |
| Подготовка земельных участков, предпроектные, проектные работы строительства социальных объектов, жилых домов. | Итого | 2200000,00 | 2200000,00 |
|  | Местный бюджет | 2200000,00 | 2200000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов. | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд реформирования ЖКХ | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, объектов социальной инфраструктуры, МКД | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | Итого | 4716916,67 | 35034071,10 |
|  | Местный бюджет | 4716,92 | 195,62 |
|  | Областной бюджет | 89621,42 | 70619,13 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 4622578,33 | 3834168,33 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения | Итого | 31836635,48 | 711068,63 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 636732,71 | 636732,71 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | средства, поступившие от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 31199902,77 | 31199902,77 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |
| Пропаганда негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=100;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=60,59

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=78,55

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

УОФ=166410789,26/229369593,62*100=72,55%

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=78,55*0,34+60,59*0,33+72,55*0,33=70,64 %

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной и социальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»   признается эффективной.