- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы " Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе "

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 30 | 30 | 0 | Благоустройство Парка культуры |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 40 | 40 | 0 | В 2024 году не проводилось, уровень 2023 года |
| Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2024 году не проводилось |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 2024 год – Парк культуры |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ минимального перечня по благоустройству дворовых территорий МКД | % | 5 | 0 | -5 | Дворовые территории не благоустраивались |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий МКД. | % | 20 | 0 | -20 | Дворовые территории не благоустраивались |
| Объем трудового участия граждан, заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий. | ч.час | 15 | 0 | -15 | Дворовые территории не благоустраивались |
| Организация общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | Сквер «Связь поколений» |
| Содержание общественных территорий | ед. | 35 | 35 | 0 | +1 территория к 2023 году – Парк культуры |
| Приобретение детского спортивного оборудования, уборочной коммунальной техники, оборудования для проведения работ по благоустройству территорий | ед. | 4 | 5 | 0 | 2 триммера, 2 кустореза, 1 снегоуборшик |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

" Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе "

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 14724520,07 | 14724520,07 | 14441469,7 |
| федеральный бюджет | 800 0503 131F255551 244 | 4085927,00 | 4085927,00 | 4085927,00 |
| районный бюджет | 800 0503 131F283650 244 | 1860022,33 | 1860022,33 | 1657710,83 |
| внебюджетные средства | 800 0503 131F283650 244 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| областной бюджет | 800 0503 131F255551 244 | 83386,26 | 83386,26 | 83386,26 |
| районный бюджет | 800 0503 1320083610 240 | 1022598,69 | 1022598,69 | 941859,82 |
| областной бюджет | 800 0503 13200Э8160 244 | 5817585,79 | 5817585,79 | 5817585,79 |
| районный бюджет | 800 0503 1320083620 811 | 1850000,00 | 1850000,00 | 1850000,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы " Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Благоустройство дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Дворовые территории не благоустраивались |
| Разработка ПСД благоустройства дворовых территорий, прохождение госэкспертизы (проверки достоверности сметной стоимости) | количество разработанных ПСД благоустройства дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Дворовые территории не благоустраивались |
| Благоустройство общественных территорий | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | Парк культуры |
| Разработка ПСД благоустройства общественных территорий, прохождение госэкспертизы (проверки достоверности сметной стоимости) | количество разработанных ПСД благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 4 | 0 | Проекты: Набережная, Парк Победы, Сквер Связь поколений, Стадион |
| Организация общественных территорий | количество организованных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | Сквер |
| Содержание общественных территорий | Количество содержащих общественных территорий | ед. | 35 | 35 | 0 | +1-Парк культуры |
| Приобретение детского спортивного оборудования, уборочной коммунальной техники, оборудования для проведения работ по благоустройству территорий | Количество приобретенного(ой) оборудования (техники) | ед. | 4 | 5 | 0 | 4+1 снегоуборщик |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе "

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программ Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе" | Итого | 14724520,07 | 14441469,7 |
|  | Местный бюджет | 4732621,02 | 4449570,65 |
|  | Областной бюджет | 5900972,05 | 5900972,05 |
|  | Федеральный бюджет | 4085927,00 | 4085927,00 |
|  | Внебюджетные средства | 5000,00 | 5000,00 |
| Благоустройство дворовых территорий | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД благоустройства дворовых территорий, прохождение госэкспертизы (проверки достоверности сметной стоимости) | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественных территорий | Итого | 6034335,59 | 5832024,09 |
|  | Местный бюджет | 1860022,33 | 1657710,83 |
|  | Областной бюджет | 83386,26 | 83386,26 |
|  | Федеральный бюджет | 4085927,00 | 4085927,00 |
|  | Внебюджетные средства | 5000,00 | 5000,00 |
| Разработка ПСД благоустройства общественных территорий, прохождение госэкспертизы (проверки достоверности сметной стоимости) | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Организация общественных территорий | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Содержание общественных территорий | Итого | 1022598,69 | 941859,82 |
|  | Местный бюджет | 1022598,69 | 941859,82 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение детского спортивного оборудования, уборочной коммунальной техники, оборудования для проведения работ по благоустройству территорий | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по плану социально-экономического развития | Итого | 5817585,79 | 5817585,79 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 5817585,79 | 5817585,79 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на возмещение затрат содержания общественных территорий Красноборского района | Итого | 1850000,00 | 1850000,00 |
|  | Местный бюджет | 1850000,00 | 1850000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=91,7

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=69,44

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

УОФ=ФФакт/Фплан*100=14441469,7/14724520,1*100= 98,08

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы:

СЭ=СДЦП*0,34+ПРМ*0,33+УОФ*0,33=100*0,34+91,7*0,33+98,08*0,33= 86,23 %

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Красноборском муниципальном округе» признается высокой эффективности.