Утверждена

постановлением администрации Красноборского муниципального округ

от 05.08..2020 г. № 435 в редакции

от 12.12.2023 № 1032, с изменениями от

от 12.04.2024г. №331, от 19.07.2024 №613, от 14.03.2024 №205, 02.12.2024 №1069, 28.12.2024 № 1197, \_\_\_03.2025 № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Красноборского муниципального округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе» (далее –программа). |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства администрации Красноборского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Организации жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программы | определяются на основании тендерных процедур |
| Подпрограммы  муниципальной программы | нет |
| Цели  муниципальной  программы | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса, с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем тепло-; водоснабжения и водоотведения, развития объектов сбора и захоронения твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО). |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Обеспечение инженерной инфраструктурой застроенных территорий ;  2. Повышение уровня надёжности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы  реализации муниципальной Программы | 2020 - 2031 годы Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 57352421,30 рублей, в том числе средств:  местного бюджета– 39652421,30 рублей; областного бюджета – 600000 рублей; федерального бюджета - 0 рублей; внебюджетные средства – 17100000,00 рублей. |

**1. Основные приоритеты, цели и целевые показатели муниципальной**

**программы**

1. План развития, план прогнозируемой застройки и прогнозный спрос на коммунальные ресурсы:

- в части водоснабжения – обустройство новых скважин для водоснабжения с. Красноборск, п. Фроловской и развитие сети трубопроводов водоснабжения с подключением новых потребителей, в том числе при строительстве многоквартирных жилых домов в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, реконструкция или строительство новой станции водоочистки в зависимости от проведённых разведочно-проектных работ по поиску источников водоснабжения с. Красноборск;

- в части водоотведения – проектирование и модернизация канализационных очистных сооружений и развитие сети водоотведения в с. Красноборск;

- в части теплоснабжения – расширение сети централизованного теплоснабжения с подключением новых потребителей, проектирование и строительство новой квартальной котельной с закрытием 4 неэффективных локальных котельных, модернизация, реконструкция двух локальных котельных.

Прогнозируемый спрос на предоставление централизованных коммунальных услуг при условии обеспечения качества водопроводной воды и дальнейшего подорожания древесного топлива, а так же возможного ужесточения требований к локальным системам сбора сточных вод и их утилизации, в целом по населённому пункту селу Красноборск и п. Фроловской будет расти, по иным населённым пунктам прогнозируется снижение спроса в связи с естественной убылью населения.

Перечень мероприятий и целевых показателей приведён в приложениях № 1,3 к муниципальной программе.

В соответствии с генеральным планом планируется к реализации строительство наружных инженерных сетей водопровода, сооружений по очистке водопроводной воды, источника централизованного водоснабжения, строительство централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями и сетями, развитие сетевого хозяйства теплоснабжения и модернизация существующих объектов выработки тепловой энергии. Однако убыль населения, которая при реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда будет увеличиваться, не позволяет сделать вывод о возможном развитии и застройке. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы будет снижаться, соответственно развитие коммунальных систем не планируется. Строительство новых объектов, предлагаемых генеральным планом является необоснованным и экономические нецелесообразным вследствие высоких затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, при низкой степени возможной загрузки объектов, отсутствием потенциальных потребителей в части многоквартирного жилого фонда и низких доходов населения.

Перечень мероприятий и целевых показателей в связи с прогнозируемым снижением спроса на коммунальные ресурсы, отсутствием централизованных систем не определёны. Локальные мероприятия указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.

При условии реализации прогнозных мероприятий по строительству многоквартирных жилых домов по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, в рамках программы запланированы мероприятия по подключению 1-го многоквартирного дома к системе централизованного теплоснабжения и водоснабжения.

Перспективным мероприятием является централизация теплоснабжения д. Ершевская с подключение объектов близлежащего населённого пункта д. Городищенская при условии прекращения работы котельной санатория им. М.Н. Фаворской и объединением котельных «Ильинский ДК», «Школа» и котельной санатория им. М.Н. Фаворской на базе котельной «Новая» с учётом использования в качестве топлива котельной «Новая» отходов деревообработки и/или отсортированных ТКО.

В части систем водоснабжения запланированы работы по модернизации существующего очистного оборудования станции водоочистки д. Ершевская. Учитывая, что сети водоснабжения данного населённого пункта достаточно развиты и находятся в хорошем техническом состоянии мероприятий по реконструкции, модернизации данного объекта на текущий период не предусматривается. Технологические подключения новых объектов возможны в рамках инвестиционной программы МП «Телеговское ЖКХ».

Перечень мероприятий и целевых показателей приведён в приложениях № 1,3 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий и целевых показателей в связи с прогнозируемым снижением спроса на коммунальные ресурсы, отсутствием централизованных систем не определены. Локальные мероприятия указаны в приложениях № 3 к муниципальной программы.

**2. Перечень подпрограмм (мероприятий) и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 муниципальной программы.

Сведения о показателях результативности мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 3 муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется без подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе» | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ муниципальной программы МО "Красноборский муниципальный район"  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей** | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Задача | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | | | | | | | |  | |
| Базовый  2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | |
|
|
| Обеспечение инженерной инфраструктурой застроенных территорий | Увеличение доли потребителей тепловой энергии путем вновь подключаемых объектов | % | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
| Увеличение сетей водоснабжения путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Расширение канализационной сети путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
| Увеличение мест накопления ТКО путем создания новых контейнерных площадок | ед. | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| Повышение уровня надёжности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры | Повышение качества услуг теплоснабжения (замена тепловых сетей) | п. м. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 100 | 0 | |
| Повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения (замена водопроводных, канализационных сетей) | п. м. | 250 | 0 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 | |
| Повышение качества услуг обращения с ТКО | % | 31 | 33 | 35 | 44 | 54 | 64 | 73 | 83 | 83 | |
| Количество ликвидированных свалок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1(2) к муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Порядок расчёта и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | | | | Порядок расчёта | | | | | | | | | Источник информации | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли потребителей тепловой энергии путем вновь подключаемых объектов | | | | Q=(Qкп-Qнп)\*100/Qнп, где  Q - доля увеличения количества потребителей тепловой энергии; Qкп - количество потребителей на конец отчетного периода; Qнп - количество потребителей на начало отчетного периода. | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение сетей водоснабжения путем вновь подключаемых объектов | | | | Количество метров построенной водопроводной сети | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Расширение канализационной сети путем вновь подключаемых объектов | | | | Количество метров построенной канализационной сети | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение мест накопления ТКО путем создания новых контейнерных площадок | | | | Количество созданных мест накопления ТКО, контейнерных площадок. | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | | | | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения за отчетный период | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения (замена водопроводных, канализационных сетей) | | | | Количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения за отчетный период | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества услуг обращения с ТКО | | | | Q=Sкп/Sнп\*100, где  Q % - коэффициент изменения количества обустроенных мест накопления ТКО; Sкп - количество площадок ТКО на конец отчетного периода; Sнп - необходимое количество площадок ТКО. | | | | | | | | | Сведния РСО и УМХ на основании выполненых контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Количство ликвидированных свалок | | | | Количество ликвидированных свалок. | | | | | | | | | Сведения УМХ на основании выполненных контрактах | | | | | | | | | | | | |
| Приложение № 2 к муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| Наименование | Источник финансирования | | Объем финансирования, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | | | 2029 год | | 2030 год | | | 2031 год | | | | |
| *1* | *2* | | *3* | | | *8* | | *9* | *10* | | | *11* | | | *12* | | | *13* | | *14* | | | *14* | | | | |
| **Итого по программе** | **итого** | | **57352421,30** | | | **4536583,85** | | **2186254,00** | **6608170,00** | | | **3871413,45** | | | **30100000,00** | | | **5000000,00** | | **5050000,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Местный  бюджет** | | **39652421,30** | | | **3936583,85** | | **2186254,00** | **6608170,00** | | | **3871413,45** | | | **13000000,00** | | | **5000000,00** | | **5050000,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Областной бюджет** | | **600000,00** | | | **600000,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| **внебюджетные средства** | | **17100000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **17100000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Мероприятие №1 Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково, "Школа" с. Верхняя Уфтюга | **итого** | | **7500000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **7500000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 7500000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 7500000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 2 Работы связаные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском округе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | **итого** | | **100000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **100000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 100000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 100000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 3 Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская | **итого** | | **17000000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **17000000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 17000000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 17000000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 4 Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) | **итого** | | **4500000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **4500000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 4500000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 4500000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 5 Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 6  Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 7 Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления и приобретение контейнеров ТКО на территории Красноборского муниципального округа | **итого** | | **10032629,15** | | | **477562,50** | | **0,00** | **0,00** | | | **555066,65** | | | **3000000,00** | | | **3000000,00** | | **3000000,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 10032629,15 | | | 477562,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 555066,65 | | | 3000000,00 | | | 3000000,00 | | 3000000,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 8 Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 9 Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 10 Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | **итого** | | **3285925,00** | | | **1285925,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **1000000,00** | | | **500000,00** | | **500000,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 3285925,00 | | | 1285925,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1000000,00 | | | 500000,00 | | 500000,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 11 Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 12 Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | **итого** | | **5340145,04** | | | **1369145,04** | | **798000,00** | **700000,00** | | | **1573000,00** | | | **300000,00** | | | **300000,00** | | **300000,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 5340145,04 | | | 1369145,04 | | 798000,00 | 700000,00 | | | 1573000,00 | | | 300000,00 | | | 300000,00 | | 300000,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 13 Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 14 Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 15Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | **итого** | | **7070000,00** | | | **550000,00** | | **870000,00** | **1000000,00** | | | **1000000,00** | | | **1200000,00** | | | **1200000,00** | | **1250000,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 7070000,00 | | | 550000,00 | | 870000,00 | 1000000,00 | | | 1000000,00 | | | 1200000,00 | | | 1200000,00 | | 1250000,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 16 "Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования Красноборского муниципального округа | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 17 "Водоотведение и устройство  подъездных путей к местам  накопления отходов с территории  кладбищ" | **итого** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 18  Ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | **итого** | | **1923722,11** | | | **253951,31** | | **518254,00** | **408170,00** | | | **743346,80** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 1923722,11 | | | 253951,31 | | 518254,00 | 408170,00 | | | 743346,80 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Мероприятие № 19 Проектирование и строительство общественной бани в с. Красноборск | **итого** | | **600000,00** | | | **600000,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |
| Местный  бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Областной бюджет | | 600000,00 | | | 600000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| внебюджетные средства | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **Показатели результативности мероприятий программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| Наименование  задачи | | Наименование мероприятия | | | Исполнитель  /соисполнитель мероприятия | | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия | | | Единица измерения |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | | 2031 год | | | |
|  | | |
|  | | |
| 0 | | 1 | | |  | |  | | | 2 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 | | | |  | | |
| Обеспечение инженерной инфраструктурой застроенных территорий | | Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | | | Управление муниципального хозяйства | | протяженность реконструируемой тепловой сети | | | п.м. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 300 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Работы связаные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | | | протяженность сетей | | | п.м. | 640 | | | 0 | | 0 | 0 | | 55 | | 50 | 50 | | | 100 | | | |  | | |
| Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | | | строительство котельной | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | | | протяженность реконструируемой водопроводной сети | | | п.м. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | | | выполненные мероприятия | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | | | Количество объектов | | | ед. | 0,5 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления на территории МО "Красноборский муниципальный район" | | | Количество площадок | | | ед. | 12 | | | 0 | | 4 | 4 | | 50 | | 5 | 3 | | | 0 | | | |  | | |
| Повышение уровня надёжности, энергоэффективностисистем коммунальной инфраструктуры | | Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | | | строительство котельной | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск  /МО "Алексеевское"/ | | | модернизация котельной | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | | | протяженность отремонтируемой тепловой сети | | | п.м. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 300 | | 150 | 100 | | | 0 | | | |  | | |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская)  /МО "Телеговское"/ | | | реконструкция станции водоочистки | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | | | протяженность отремонтируемой водопроводной, канализационной сети | | | п.м. | 0 | | | 50 | | 50 | 50 | | 30 | | 20 | 20 | | | 0 | | | |  | | |
| Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | | | устройство весового контроля | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | | | устройство ПВН | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | | | количество площадок | | | ед. | 104 | | | 99 | | 99 | 104 | | 200 | | 230 | 260 | | | 263 | | | |  | | |
| Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район | | | количество резервных источников | | | ед. | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| Водоотведение и устройство  подъездных путей к местам  накопления отходов с территории  кладбищ | | | количество обустроенных кладбищ контейнерами ТКО | | | ед. | 2 | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | |  | | |
|  | | Ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | | | количество ликвидированных свалок | | | ед. | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | |  | | |
|  | | Проектирование и строительство общественной бани в с. Красноборск | | | количество разработанных проектов и строительство общественных бань | | | ед. | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |  | | |