- Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение доли потребителей тепловой энергии путем вновь подключаемых объектов | % | 0,6 | 1,3 | +0,7 | 4 МКД – около 126 чел/10008=0,013=1,3% |
| Увеличение сетей водоснабжения путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 400 | 419 | +19 | 248+111+60=419 (новые МКД) |
| Расширение канализационной сети путем вновь подключаемых объектов | п. м. | 200 | 221 | +21 | 106+85+30=221 (новые МКД) |
| Увеличение мест накопления ТКО путем создания новых контейнерных площадок | ед. | 10 | 12 | +2 | 4 (с КП)+3 ( с КП)+5 (контейнер)=12 |
| Повышение качества услуг теплоснабжения (замена тепловых сетей) | п. м. | 100 | 0 | -100 | Мероприятия не проводилась |
| Повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения (замена водопроводных, канализационных сетей) | п. м. | 0 | 155 | +155 | 35 КОС+50+70(СХТ)=155 |
| Повышение качества услуг обращения с ТКО | % | 33 | 16 | -14 | 5 н.п. примерно 157 чел./10008=0,016=16% |

- Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном округе"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 5421843,57 | 9188643,57 | 4 536583,85 |
| областной бюджет | 800 0502 11000Э8160 414 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 |
| районный бюджет | 875 0702 1100083590 612 | 686925,00 | 686925,00 | 686925,00 |
| районный бюджет | 800 0502 1100083590 244 | 599000,00 | 599000,00 | 599000,00 |
| районный бюджет | 800 0502 11000S3730 414 | 203200,00 | 203200,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 800 0502 1100083520 244 | 1420840,00 | 1420840,00 | 1369145,04 |
| районный бюджет | 800 0605 1100081580 244 | 743346,80 | 743346,80 | 253951,31 |
| районный бюджет | 800 0605 1100081570 244 | 1168531,77 | 1168531,77 | 1027562,50 |
| областной бюджет | 800 0502 11000S3730 414 | 0,00 | 3766800,00 | 0,00 |

- Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном округе"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела администрации)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | протяженность реконструируемой тепловой сети | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Работы связанные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | протяженность сетей | п.м. | 150 | 640 | -490 | Подключение новых МКД |
| Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | строительство котельной | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | протяженность реконструируемой водопроводной сети | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | выполненные мероприятия | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | Количество объектов | ед. | 1 | 0,5 | 0,5 | Частичное исполнение, расторжение контракта |
| Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления на территории Красноборского района | Количество площадок | ед. | 8 | 12 | +4 | 7+5 |
| Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | строительство котельной | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | модернизация котельной | ед. | 1 | 0 | -1 | Мероприятия не проводились |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | протяженность отремонтируемой тепловой сети | п.м. | 100 | 0 | -100 | Мероприятия не проводились |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | реконструкция станции водоочистки | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | протяженность отремонтируемой водопроводной, канализационной сети | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | устройство весового контроля | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | устройство ПВН | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | количество площадок | ед. | 104 | 104 | 0 | Новые площадки не включались в обслуживание |
| Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район | количество резервных источников | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Водоотведение и устройство подъездных путей к местам накопления отходов с территории кладбищ | количество обустроенных кладбищ контейнерами ТКО | ед. | 1 | 2 | +1 | с. Красноборск, д. Б. Слудка |
| Ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | количество ликвидированных свалок | ед. | 1 | 0 | -1 | Мероприятия не состоялось – отсутствие подрядной организации |
| Проектирование и строительство общественной бани в с. Красноборск | количество разработанных проектов и строительство общественных бань | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

- Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программ Управление муниципального хозяйства

(указать наименование управления или отдела)

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе" | Итого | 9188643,57 | 4536583,85 |
|  | Местный бюджет | 4821843,57 | 3936583,85 |
|  | Областной бюджет | 4366800,00 | 600000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и строительство тепловой сети и модернизация котельной "Школа" с. Черевково /МО "Черевковское"/, "Школа" с. Верхняя Уфтюга / МО "Верхнеуфтюгское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Работы связаные с подключением к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телерадио связи вновь построенных многоквартирных домов в Красноборском районе (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и строительство котельной "Новая" с реконструкцией тепловых сетей д. Ершевская, д. Городищенская, д. Горчинская /МО "Телеговское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия связаные с разработкой ПСД, прохождением экспертизы, оформлением правоустанавливающих документов, выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровых работ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации), канализационных очистных сооружений (КОС-200) с. Красноборск /МО "Алексевское"/ | Итого | 3970000,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 203200,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 3766800,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Создание мест (площадок) накопления, в том числе раздельного накопления и приобритение контейнеров ТКО на территории МО "Красноборский муниципальный район" | Итого | 618531,77 | 527562,50 |
|  | Местный бюджет | 618531,77 | 527562,50 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и строительство котельной "Квартальная № 2" | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и модернизация котельной и тепловых сетей котельной "Юбилейная" с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей, котельных, реконструкция (модернизация) систем теплоснабжения | Итого | 1285925,00 | 1285925,00 |
|  | Местный бюджет | 1285925,00 | 1285925,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе локальных источников водоснабжения и локальных систем водоотведения | Итого | 1420840,00 | 1369145,04 |
|  | Местный бюджет | 1420840,00 | 1369145,04 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Устройство весового контроля на полигоне ТКО с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и обустройство площадки временного накопления ТКО в с. Верхняя Уфтюга /МО "Верхнеуфтюгское"/ | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | Итого | 550 000,00 | 500 000,00 |
|  | Местный бюджет | 550 000,00 | 500 000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| "Приобретение резервного источника снабжения электрической энергии для муниципального бюджетного образовательного учреждения "Куликовская средняя школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| «Водоотведение и устройство подъездных путей к местам накопления отходов с территории кладбищ» | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Итого | 743346,80 | 253951,31 |
|  | Местный бюджет | 743346,80 | 253951,31 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и строительство общественной бани в с. Красноборск | Итого | 600000,00 | 600000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 600000,00 | 600000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 10

- к Положению о муниципальных программах

- Положение об оценке эффективности муниципальных программ

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=2,17;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=128,33

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100,06

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

УОФ=ФФакт/Фплан*100=4536583,85/9188643,57*100= 49,37

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы:

СЭ=СДЦП*0,34+ПРМ*0,33+УОФ*0,33=100,06*0,34+128,33*0,33+49,37*0,33=92,66 %

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном округе» признается высокой эффективности.